
[image: image3.jpg]



世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目

景泰黄河石林子项目

移民安置计划

[image: image4.jpg]



甘肃慧谷科技咨询有限公司

2019年9月

报告编制人员

丁文广，兰州大学资源环境学院，教授、博导

甘肃慧谷科技咨询有限公司，智库专家

姜雪花，甘肃慧谷科技咨询有限公司，总经理

高雪莲，甘肃慧谷科技咨询有限公司，技术员

杨小爱，甘肃慧谷科技咨询有限公司，技术员

唐亚萍，甘肃慧谷科技咨询有限公司，技术员

杨  婷，甘肃慧谷科技咨询有限公司，技术员


承 诺 函

世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰黄河石林子项目涉及征地拆迁。因此，为了保障受影响户的基本权益，使征地拆迁后的生产生活水平得以恢复或有所提高，根据世界银行非自愿移民政策（OP4.12）和国家级地方相关法律法规的要求，编制了该项目的《移民安置计划》，作为该项目征地拆迁实施的依据。

黄河石林大景区管理委员会对所编制的《移民安置计划》进行了审核，同意按照移民安置计划中的相关要求组织实施，确保移民安置费用足额及时到位，并对受影响人进行合理补偿和妥善安置。

                              　　　　黄河石林大景区管理委员会

(盖公章)

                                                   年   月   日
目 录
11 执行摘要


32 项目概况


32.1 项目背景


42.2 项目建设内容


52.3 项目移民安置计划编制准备


62.4 项目移民可接受的替代方案


73 移民安置政策法规主要依据


73.1 相关政策及法律依据


83.2 非自愿移民政策的核心条款


204 项目影响


204.1项目影响范围


204.2 项目影响实物指标


204 .2.1 永久性征地


214.2.2 房屋拆迁


224.2.3 地上附着物移除


245 项目区社会经济概况


245.1 项目区所在市县社会经济概况


245.1.1白银市


245.1.2 景泰县


255.2 项目区所在镇社会经济概况


255.2.1中泉镇


255.3 项目村社会经济概况


255.3.1龙湾村


255.3.2 龙湾村弱势群体


276 补偿标准


276.1 补偿标准


276.1.1永久征地补偿标准


276.1.2 房屋拆迁补偿标准


286.1.3 地上附着物及青苗、树木补偿标准


317 移民安置方案


317.1 移民安置指导思想


317.2 移民安置目标和原则


317.2.1 移民安置目标


317.2.2 移民安置原则


327.3 移民安置组织机构


327.3.1 机构框架


337.3.2项目机构的职责


357.3.3 移民安置机构能力建设及培训


367.4 移民生计恢复方案


367.4.1 征收土地安置方案


387.4.2 房屋搬迁补偿和安置


408移民安置补偿费用概算


429 移民安置实施计划


429.1实施程序


439.2进度计划


439.3补偿支付


439.3.1支付原则


449.3.2拨付流程


4510 社区居民参与和申诉抱怨机制


4510.1 宣传和信息发布


4510.2 社区居民参与


4510.2.1 项目利益相关者


4610.2.2 社区居民参与的阶段、方式和内容


4610.2.3 准备阶段的社区居民参与


4710.2.4 项目实施期的社区居民参与


4810.3申诉抱怨机制


4810.3.1申诉抱怨的方法


4910.3.2申诉抱怨的程序


4910.3.3申诉抱怨的原则


5010.3.4答复内容和方式


5010.3.5申诉的备案和最终反馈


5111 监测评估安排


5412 移民权利表


56附件一：滨河道路及附属工程建设子项目移民补偿安置概算


57附件二：羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区建设子项目移民补偿安置概算


58附件三：黄河石林大景区管理委员会承诺函





1 执行摘要

景泰县黄河石林大景区计划争取世界银行贷款甘肃省文化自然遗产保护二期项目（以下简称“世行文保二期项目”）资金额度28280.49万元用于实施文化自然遗产保护与展示、景区基础设施建设、公共服务设施完善、社区居民技能提高等。为确保项目的顺利进行，甘肃慧谷科技咨询有限公司（以下简称“慧谷咨询”）通过招标成为项目第三方评估机构，承担项目的社会影响评估工作。慧谷咨询团队在评估的过程中发现，景泰黄河石林大景区涉及的项目建设内容触发了非自愿移民政策OP4.12，根据世行要求，需编制项目移民安置计划，确保项目征地补偿安置措施得当，征地补偿标准合理、征地补偿安置流程合法合规，减少项目实施过程中可能产生的负面影响。

慧谷咨询评估团队于2019年3月21日至4月2日期间，对项目影响区内的中泉镇龙湾村开展了社会经济情况调查，与受影响人群开展了广泛的社区居民参与和政策协商。共对107位征地影响户召开了3场座谈会，发放了150份调查问卷，其中女性62人，占比41.3%；男性88人，占比58.7%；贫困人口11人，占比7.3%。另外，就移民影响实物量和补偿标准与景泰县世行项目办、景泰县自然资源局、景泰县财政局、中泉镇政府、龙湾村村委会等利益相关单位进行了讨论。

景泰县黄河石林大景区拟建的羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区、滨河道路及其附属工程项目建设内容涉及征地，征地影响甘肃省白银市景泰县中泉镇1个行政村——龙湾村，本项目征地拆迁影响包括对各类土地的永久性征收、房屋拆迁、地上附属物拆除的影响。其中，永久性征地拟征农户耕地64亩，影响龙湾村农户45户186人；拟拆迁房屋面积共计117m2，影响龙湾村农户4户11人；拟砍伐或移除地上附着物包括青苗共18.61亩，经济类树木和用材类树木共3540株，驴圈50㎡，鱼池12.2亩。各类征地拆迁补偿标准参照《白银市重大项目征收集体土地补偿补助办法》（市政办发〔2018〕16号）文件执行。本项目移民安置补偿总概算为662.8万元，其中移民基本费用共587万元，占总概算的88.57%；移民监测费用共8.8万元,占总概算的1.33%；弱势群体扶助金共2.4万元，占总概算的0.36%；培训费用共5.87万元，占总概算的0.89%；不可预见费共58.7万元，占总概算的8.86%。
为了确保项目顺利实施，景泰县人民政府成立了景泰县黄河石林大景区世行项目办公室负责世行项目的管理执行，下设用地保障组专门负责征地移民工作。本项目的征地拆迁及移民安置的实施进度将根据工程的建设计划进度进行。本项目的移民安置计划根据景泰县黄河石林大景区的实际情况，确保项目征地实施过程中的公开、公平、透明。慧谷咨询评估团队在移民安置计划中设计了社区居民参与、申诉抱怨机制以及对整个项目的内、外部监测评估环节，使项目受影响户的合法权益得到保障，降低项目实施过程中可能产生的风险，以实现“减轻绝对贫困、共享经济繁荣”的双目标。

2 项目概况

2.1 项目背景

国务院办公厅印发的《关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）和甘肃省委省政府印发的《关于加快建设旅游强省的意见》提出，坚持把旅游业作为产业结构调整的重头戏，加快把旅游资源优势转化为产业优势和经济强势，促进旅游业提质增效升级，不断提升产业竞争力和综合收益，实现高质量发展。在国家和省级相关政策的背景下，旅游业作为甘肃省“丝绸之路经济带”建设中优先发展的两大主导产业之一，其发展的模式和可持续性已成为当前所面临的主要问题。白银市委《关于加快建设旅游强市的意见》（市委发〔2018〕30号）中明确要求将黄河石林大景区建设为龙头景区，并要求强化景区基础设施和旅游配套设施建设，努力把黄河石林建设成为引领白银旅游腾飞的优势品牌。2017年，景泰县出台了《关于加快建设旅游名县的实施方案》明确了要强化景区基础设施和旅游配套设施建设，确保2020年将黄河石林大景区打造成为国家5A级景区和世界地质公园。在这一背景下，景泰县黄河石林大景区计划争取世界银行贷款甘肃省文化遗产保护二期项目（以下简称“世行文保二期项目”）资金额度28280.49万元，用于文化自然遗产保护与展示、景区基础设施建设、公共服务设施完善、社区居民技能提高等方面。
世行文保二期项目涉及6个项目区，分别是和政县松鸣岩景区、宕昌县官鹅沟景区、泾川县百里石窟景区、康县阳坝景区、崆峒山景区和庄浪云崖寺景区。2018年，由于项目区的调整变更，原崆峒区崆峒山景区和庄浪县云崖寺景区2个项目区被移出世行文保项目。2014年黄河石林大景区已经实施了甘肃省世行文保一期项目，鉴于一期取得的效益，为巩固和发展一期成果，景泰县黄河石林大景区积极争取世行文保二期项目，利用其自身优势，促进文化自然遗产传承和县域经济发展。景泰县黄河石林大景区通过开发保护自然遗产，秉承可持续发展理念，积极发展当地旅游业，扩大黄河石林大景区就业，进一步拉动旅游相关消费，良性循环促进黄河石林大景区及辐射区域景泰县、白银市消费结构及消费方式转变。

为确保世界银行贷款甘肃省文化自然遗产保护与开发二期项目——景泰县黄河石林大景区建设子项目的顺利进行，实现“减轻绝对贫困，共享经济繁荣”的最终目标，慧谷咨询对景泰县黄河石林大景区进行了社会影响评估，在评估的过程中发现，景泰黄河石林大景区涉及的项目建设内容触发了世行征地及重新安置政策OP4.12，根据世行要求，需编制项目移民安置计划，确保项目征地补偿安置措施得当，征地补偿标准合理、征地补偿安置流程合法合规，减少项目实施过程中可能产生的负面影响。
2.2 项目建设内容

世行文保二期项目——景泰黄河石林子项目涉及建设的内容主要有3项，分别是：（1）文化自然遗产保护与展示；（2）景区基础设施建设；（3）公共服务设施。具体见表2—1.
表2—1  景泰县黄河石林大景区项目拟建设内容一览表

	序号
	项目名称
	          建设内容
	单位
	规模

	一
	文化自然遗产保护与展示
	
	

	1.1
	羊皮筏子非物质文化

遗产保护与展示区
	新建羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区，分室内展示区、室外展示区
	㎡
	1800

	1.2
	民俗文化传承与展示
基地（乡村大舞台）
	新建舞台，改造现有广场，作为展示区、观演区
	㎡
	1272

	二
	景区基础设施
	
	

	2.1
	滨河道路及其附属工程
	新建黄河南岸滨河道路，沥青混凝土路面，道路断面宽度30m，局部景观带加宽至 35m。配套安全管理设施、照明设施、给排水设施、燃气等
	㎞
	1.603

	2.2
	游步道
	新建游客服务中心至缆车游步道、换乘站至六组游步道及其他区域游步道
	㎞
	5

	2.3
	木栈道
	新建滨河路至果园等地观光木栈道
	㎞
	7.5

	2.4
	黄河水车2号桥
	新建黄河水车河心岛下游拱桥 1 座，同时对现有黄河水车河道清淤
	m
	16

	2.5
	生态停车场
	南山广场停车场 170 亩，其中绿化 11053 ㎡，园路铺装9470 ㎡；龙湾景区 4 个小型停车场，每个 950 ㎡
	㎡
	117020

	2.6
	休憩廊亭
	在苹果园、农业景观园、滨河休闲区新建 15 个休憩廊亭，包括 16 个景观亭，6 面景观墙
	㎡
	3000

	2.7
	农产品展示厅
	新建农产品展示厅 10 座，配套室外加工展示区
	㎡
	1000

	2.8
	家庭乐园
	在休闲度假区新建家庭乐园 10 处
	㎡
	5000

	2.9
	生态水渠
	改建 U 型水渠
	㎞
	3

	2.10
	生态绿化
	种植绿植 8200 棵，地被 4800 ㎡
	
	

	2.11
	苹果储藏库
	新建冷库 1 处
	㎡
	800

	2.12
	乡村文化集市
	新建豆腐作坊、陈醋作坊、果酱作坊、织布作坊、文化产品作坊等 10 处，每个 15 ㎡，硬化文化集市场地 1500 ㎡
	
	

	三
	公共服务设施
	
	

	3.1
	游客服务中心
	新建南山广场游客服务中心，2 层框架结构
	㎡
	4850

	3.2
	景区大门
	新建景区大门一处
	
	

	3.3
	南山广场给水工程
	新建dn160给水管
	m
	1300

	3.4
	南山广场污水工程
	新建DN300污水管600m，新建1座100m³一体化污水处理站
	
	

	3.5
	换乘节点
	改建西山换乘中心 8 亩，铺装绿化 300 ㎡；豹子沟广场换乘点，滨河道路换乘点
	
	

	3.6
	亲水平台
	在滨河道路上设置 2 处亲水平台
	个
	2

	3.7
	旅游厕所
	新建 7 座 3A 级旅游厕所，其中滨河旅游道路 2 座，南山广场 2 座，龙湾村 2 座，西山换乘中心 1 座
	座
	7

	3.8
	垃圾收集
	在南山广场东南，新建1座垃圾分类收集转运站；龙湾村设一处垃圾收集点
	
	

	3.9
	智慧景区
	打造“掌上游石林”的智慧型旅游模式
	
	

	3.10
	供电设备
	配套景区基础设施用电
	
	


其中，拟建的羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区、滨河道路及其附属工程项目建设内容涉及征地补偿，需做移民安置计划。项目其他建设内容为改建或土建工程均在现有国有土地上进行，不涉及征地拆迁。
2.3 项目移民安置计划编制准备

为顺利推进世行文保二期项目——景泰黄河石林子项目的实施，甘肃省世行贷款文化自然遗产保护与开发二期项目管理办公室（以下简称“省世行项目办”）通过竞争性招标，确定慧谷咨询为第三方评估机构，全程参与本项目移民安置计划的编制工作。评估团队于2019年3月21至4月2日期间，在项目影响区内开展了社会经济情况调查，与受影响人群开展了广泛的社区居民参与和政策协商，并就移民影响实物量和补偿标准与景泰县世行项目办、景泰县自然资源局、景泰县财政局、中泉镇政府、龙湾村村委会等利益相关单位进行了讨论，文中出现的实物量和补偿标准已通过景泰县项目领导办公室的最终确认，慧谷咨询于2019年5月初编制完成本项目《移民安置计划》，根据最终项目可行性研究报告修改，并报世界银行社会发展专家审查。

根据世行非自愿移民业务政策（OP4.12），本项目移民影响实物量调查的截止时间为2019年4月2日，最终的移民影响量和移民身份确定的截止时间将由土地征收公告确定（与征地公告发布调查日期一致）。在这一日期后，进入项目用地范围的人口将不具备移民身份；移民不得新建、扩建、改建房屋；不得改变房屋和土地用途；不得租赁土地及租赁和买卖房屋。因上述行为带来的实物量影响的变化将不予认可。如果在实施阶段基于项目最终设计方案的移民影响调查结果与移民安置计划的影响量发生重大变化，则应更新移民安置计划，并报世行批准。

2.4 项目移民可接受的替代方案

在项目规划和设计阶段，为了减少项目建设对当地社会经济的影响，设计单位和项目业主采取了以下有效措施：

（1）在项目规划阶段，当进行方案优化比选时，应尽可能多地考虑项目建设对当地社会经济的影响，并将此作为方案优化比选的关键性指标；

（2）优化设计，为了减少拆迁移民，道路设计宽度不一，基本保持原有红线宽度不动，最大限度地降低工程对当地社会经济和当地居民生活的影响；

（3）优化设计，减少耕地占用。

在移民行动计划和实施阶段，当征地拆迁不可避免时，为降低项目建设对当地的影响，将采取以下措施：

（1）加强基础资料收集，对当地社会经济现状和未来发展作深入分析，结合当地实际制定切实可行的移民行动计划，保障受项目影响人员不因项目建设而受到损失。 

（2）积极鼓励社区居民参与，听取群众意见，接受群众监督。

（3）加强内部和外部监测，建立高效畅通的反馈机制和渠道，尽可能缩短信息处理周期，以保障出现在工程实施过程中的各种问题得到及时解决。

为尽可能降低本项目的移民影响，评估团队与景泰县世行项目办、景泰县黄河石林大景区管委会共同考察比选方案的选址现场，筛选鉴别不同方案的征地拆迁影响量，比选移民投资，经过充分讨论确定各项目的优选推荐方案。

3 移民安置政策法规主要依据

世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰黄河石林子项目移民安置计划的编制和后续移民安置工作的实施都严格按照中华人民共和国和甘肃省的相关法律、法规以及世界银行非自愿移民的相关政策的要求进行。

3.1 相关政策及法律依据

该项目的移民安置计划编制和后续安置工作的实施都将严格按照中华人民共和国和甘肃省的有关法律法规以及世界银行的相关政策的要求进行。所依据的法律及政策法规如下：

（1）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）； 

（2）《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（国土资发〔2010〕96号）；

（3）《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）；
（4）《甘肃省人民政府关于印发甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准的通知》（甘政发〔2017〕17号）；

（5）《白银市重大项目征收集体土地补偿补助办法》（市政办发〔2018〕16号）；

（6）《甘肃省被征地农民参加基本养老保险实施办法》（甘政发〔2018〕18号）；

（7）《白银市人民政府关于印发白银市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》（市政发〔2018〕192号）；

（8）世界银行业务政策 OP4.12《非自愿移民政策》。

3.2 非自愿移民政策的核心条款

3.2.1 世界银行非自愿移民政策

世界银行非自愿移民的政策已在OP4.12中清晰描述。非自愿移民政策的全部目标如下：

（1）探讨一切可行的项目设计方案，以尽可能避免或减少非自愿移民；

（2）如果移民不可避免，移民活动应作为可持续发展方案来构思和执行。应提供充分的资金，使移民能够分享项目的效益。应与移民进行认真的协商，使他们有机会参与移民安置方案的规划和实施；

（3）应帮助移民努力提高生产和生活水平，至少使其真正恢复到搬迁前或项目开始前的较高水平。

达到目标的必要措施：

（1）移民安置计划或移民安置政策框架采取相应措施，确保移民被告知自己在移民安置问题上的选择权和其它权利；

（2）了解技术上和经济上的可行的方案，参与协商，并享有选择的机会；

（3）按全部重置成本获得迅速有效的补偿，以抵消由项目造成的直接财产损失；

（4）如果影响包括搬迁，则移民安置计划应采取的相应措施，确保移民在搬迁期间获得帮助（如搬迁补贴）；

（5）获得住房或宅基地，或根据要求获得农业生产场所。农业生产场所的生产潜力、位置优势及其它综合因素应至少和原场所的有利条件相当；

（6）为实现本政策目标，移民安置计划还应在必要的时候采取相应措施，确保移民搬迁后，根据恢复生产生活和生活水平的可能需要的时间，合理估算出过渡期，并在此过渡期内获得帮助；

（7）除按重置成本获得有效补偿外，还可获得诸如征地、信贷、培训或就业方面的发展援助；

（8）应特别关注移民中的弱势群体的需要，尤其是那些处于贫困线以下的人、没有土地的人、老年人、妇女、儿童、少数民族，或者是可能不会受到国家土地补偿法规保护的人；

（9）对于靠土地为生的人，应当优先考虑依土安置战略。这些战略包括将移民安置在公共土地或为安置移民而收购的私人土地上。无论什么时候提供替换土地，向移民所提供土地的生产潜力、位置优势和其他综合因素至少应该等同于征收土地前的有利条件。如果移民并没有将获取土地作为优先考虑的方案，如果提供的土地将对公园或保护区的可持续性造成不利的影响，或者无法按照合理的价格获取足够的土地，除了土地和其他财产损失的现金补偿外，还应另行提供以就业或自谋生产生活机会为主的离土安置方案。如果缺乏充足的土地，应当按照世行的要求予以说明并写入文件；

（10）为财产损失支付现金补偿可能适用的条件为：（a）依附土地为生，但是项目所征用的土地只是受损财产的一小部分，剩余部分在经济上能够维持；（b）存在活跃的土地、住房和劳动市场，移民利用这类市场，土地和住房的供应充足；或者（c）不依附土地为生。现金补偿足以达到以当地市场的全额重置成本、补偿损失的土地和其他财产的水平；

（11）向移民及其社区，及接纳他们的安置社区提供及时、相关的信息，就移民安置方案与他们进行协商，并向他们提供参与规划、实施和监测移民安置的机会。为这些群体建立相应的、便利的申诉机制；

（12）在新的移民安置地点或安置社区，提供必要的基础设施和公共服务，以便改善、恢复或保持移民和安置社区原有的设施利用程序和服务水平。提供可替代的或类似的资源，以便弥补可供使用的社区损失（如渔区、牧区、燃料或草料）；

（13）根据移民的选择建立与新环境相适应的社区组织模式。要尽可能保存移民以及安置社区现有的社会和文化体制，尊重移民关于是否愿意迁至现有社区和人群中的意见；

（14）缺乏以上措施将无法保障移民的权益。

3.2.2 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过）
第四十五条 征收下列土地的，由国务院批准：

(一)基本农田;

(二)基本农田以外的耕地超过三十五公顷的;

(三)其他土地超过七十公顷的。

征收前款规定以外的土地的，由省、自治区、直辖市人民政府批准，并报国务院备案。

征收农用地的，应当依照本法第四十四条的规定先行办理农用地转用审批。其中，经国务院批准农用地转用的，同时办理征地审批手续，不再另行办理征地审批;经省、自治区、直辖市人民政府在征地批准权限内批准农用地转用的，同时办理征地审批手续，不再另行办理征地审批，超过征地批准权限的，应当依照本条第一款的规定另行办理征地审批。

第四十六条 国家征收土地的，依照法定程序批准后，由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。

被征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内，持土地权属证书到当地人民政府土地行政主管部门办理征地补偿登记。

第四十七条 征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿。
征收耕地的补偿费用包括土地补偿费、安置补助费以及地上附着物和青苗的补偿费。征收耕地的土地补偿费，为该耕地被征收前三年平均年产值的六至十倍。征收耕地的安置补助费，按照需要安置的农业人口数计算。需要安置的农业人口数，按照被征收的耕地数量除以征地前被征收单位平均每人占有耕地的数量计算。每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的四至六倍。但是，每公顷被征收耕地的安置补助费，最高不得超过被征收前三年平均年产值的十五倍。

征收其他土地的土地补偿费和安置补助费标准，由省、自治区、直辖市参照征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准规定。

被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准，由省、自治区、直辖市规定。

征收城市郊区的菜地，用地单位应当按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金。

依照本条第二款的规定支付土地补偿费和安置补助费，尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以增加安置补助费。但是，土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的三十倍。

国务院根据社会、经济发展水平，在特殊情况下，可以提高征收耕地的土地补偿费和安置补助费的标准。

第四十八条 征地补偿安置方案确定后，有关地方人民政府应当公告，并听取被征地的农村集体经济组织和农民的意见。

第四十九条 被征地的农村集体经济组织应当将征收土地的补偿费用的收支状况向本集体经济组织的成员公布，接受监督。

禁止侵占、挪用被征收土地单位的征地补偿费用和其他有关费用
3.2.3《国土资源部关于进一步做好征地管理工作的通知》（2010年6月）

一、完善征地补偿机制和标准并合理分配征地补偿费用

（一）全面实行征地统一年产值标准和区片综合地价。制定征地统一年产值标准和区片综合地价是完善征地补偿机制、实现同地同价的重要举措，也是提高征地补偿标准、维护农民权益的必然要求，各类建设征收农村集体土地都必须严格执行。对于新上建设项目，在用地预审时就要严格把关，确保项目按照公布实施的征地统一年产值标准和区片综合地价核算征地补偿费用，足额列入概算。建设用地位于同一年产值或区片综合地价区域的，征地补偿水平应基本保持一致，做到征地补偿同地同价。

各地应建立征地补偿标准动态调整机制，根据经济发展水平、当地人均收入增长幅度等情况，每2至3年对征地补偿标准进行调整，逐步提高征地补偿水平。目前实施的征地补偿标准已超过规定年限的省份，应按此要求尽快调整修订。未及时调整的，不予通过用地审查。

（二）探索完善征地补偿款预存制度。为防止拖欠征地补偿款，确保补偿费用及时足额到位，各地应探索和完善征地补偿款预存制度。在市县组织用地报批时，根据征地规模与补偿标准，测算征地补偿费用，由申请用地单位提前缴纳预存征地补偿款；对于城市建设用地和以出让方式供地的单独选址建设项目用地，由当地政府预存征地补偿款。用地经依法批准后，根据批准情况对预存的征地补偿款及时核算，多退少补。

省级国土资源部门应结合本省（区、市）实际情况，会同有关部门，建立健全征地补偿款预存的有关规章制度，并在用地审查报批时审核把关。

（三）合理分配征地补偿费。实行征地统一年产值标准和区片综合地价后，省级国土资源部门要会同有关部门，按照征地补偿主要用于被征地农民的原则，结合近年来征地实施情况，制定完善征地补偿费分配办法，报省级政府批准后执行。

征地批后实施时，市县国土资源部门要按照确定的征地补偿安置方案，及时足额支付补偿安置费用；应支付给被征地农民的，要直接支付给农民个人，防止和及时纠正截留、挪用征地补偿安置费的问题。

2、 采取多元安置途径，保障被征地农民生产生活

（一）优先进行农业安置。各地应结合当地实际，因地制宜，采取多种有效的征地安置方式。在一些通过土地整治增加了耕地以及农村集体经济组织预留机动地较多的农村地区，征地时应优先采取农业安置方式，将新增耕地或机动地安排给被征地农民，使其拥有一定面积的耕作土地，维持基本的生产条件和收入来源。

（二）规范留地安置。在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内实施征地，可结合本地实际采取留地安置方式，但要加强引导和管理。留用地应安排在城镇建设用地范围内，并征为国有；涉及农用地转用的，要纳入年度土地利用计划，防止因留地安置扩大城市建设用地规模；留用地开发要符合城市建设规划和有关规定要求。实行留用地安置的地区，当地政府应制定严格的管理办法，确保留用地的安排规范有序，开发利用科学合理。

（三）推进被征地农民社会保障资金的落实。将被征地农民纳入社会保障，是解决被征地农民长远生计的有效途径。各级国土资源部门要在当地政府的统一领导下，配合有关部门，积极推进被征地农民社会保障制度建设。当前，解决被征地农民社保问题的关键在于落实社保资金，本着“谁用地、谁承担”的原则，鼓励各地结合征地补偿安置积极拓展社保资金渠道。各地在用地审查报批中，要对被征地农民社保资金落实情况严格把关，切实推进被征地农民社会保障资金的落实。

实行新型农村社会养老保险试点的地区，要做好被征地农民社会保障与新农保制度的衔接工作。被征地农民纳入新农保的，还应落实被征地农民的社会保障，不得以新农保代替被征地农民社会保障。

三、做好征地中农民住房拆迁补偿安置工作，解决好被征地农民居住问题

（一）切实做好征地涉及的拆迁补偿安置工作。各地要高度重视征地中农民住房拆迁工作，按照《紧急通知》规定要求切实加强管理。农民住房拆迁补偿安置涉及土地、规划、建设、户籍、民政管理等多方面，同时也关系到社会治安、环境整治以及民俗民风等社会问题，市县国土资源部门应在当地政府的统一组织领导和部署下，配合相关部门，建立协调机制，制订办法，共同做好拆迁工作。要严格执行相关法律法规和政策规定，履行有关程序，做到先安置后拆迁，坚决制止和纠正违法违规强制拆迁行为。

（二）住房拆迁要进行合理补偿安置。征地中拆迁农民住房应给予合理补偿，并因地制宜采取多元化安置方式，妥善解决好被拆迁农户居住问题。在城市远郊和农村地区，主要采取迁建安置方式，重新安排宅基地建房。拆迁补偿既要考虑被拆迁的房屋，还要考虑被征收的宅基地。房屋拆迁按建筑重置成本补偿，宅基地征收按当地规定的征地标准补偿。

在城乡结合部和城中村，原则上不再单独安排宅基地建房，主要采取货币或实物补偿的方式，由被拆迁农户自行选购房屋或政府提供的安置房。被拆迁农户所得的拆迁补偿以及政府补贴等补偿总和，应能保障其选购合理居住水平的房屋。

（3） 统筹规划有序推进征地拆迁。在城乡结合部和城中村，当地政府应根据城市发展需要，合理预测一段时期内征地涉及的农民住房拆迁安置规模，统筹规划，对拆迁安置用地和建造安置住房提前作出安排，有序组织拆迁工作。安置房建设要符合城市发展规划，防止出现“重复拆迁”。 在城市远郊和农村地区，实行迁建安置应在村庄和集镇建设用地范围内安排迁建用地，优先利用空闲地和闲置宅基地。纳入拆并范围的村庄，迁建安置应向规划的居民点集中。有条件的地方应结合新农村或中心村建设，统筹安排被拆迁农户的安置住房。

四、规范征地程序，提高征地工作透明度

（一）认真做好用地报批前告知、确认、听证工作。征地工作事关农民切身利益，征收农民土地要确保农民的知情权、参与权、申诉权和监督权。市县国土资源部门要严格按照有关规定，征地报批前认真履行程序，充分听取农民意见。征地告知要切实落实到村组和农户，结合村务信息公开，采取广播、在村务公开栏和其他明显位置公告等方式，多形式、多途径告知征收土地方案。被征地农民有异议并提出听证的，当地国土资源部门应及时组织听证，听取被征地农民意见。对于群众提出的合理要求，必须妥善予以解决。

（二）简化征地批后实施程序。为缩短征地批后实施时间，征地报批前履行了告知、确认和听证程序并完成土地权属、地类、面积、地上附着物和青苗等确认以及补偿登记的，可在征地报批的同时拟订征地补偿安置方案。征地批准后，征收土地公告和征地补偿安置方案公告可同步进行。公告中群众再次提出意见的，要认真做好政策宣传解释和群众思想疏导工作，得到群众的理解和支持，不得强行征地。

五、切实履行职责，加强征地管理

（一）强化市县政府征地实施主体职责。依照法律规定，市县政府是征地组织实施的主体，对确定征地补偿标准、拆迁补偿安置、补偿费用及时足额支付到位、组织被征地农民就业培训、将被征地农民纳入社会保障等负总责。国土资源部门应在政府的统一组织领导下，认真履行部门职责，确保征地工作依法规范有序地进行。

（二）落实征地批后实施反馈制度。建设用地批准后（其中国务院批准的城市建设用地，在省级政府审核同意农用地转用和土地征收实施方案后）6个月内，市县国土资源部门应将征地批后实施完成情况，包括实施征地范围和规模、履行征地批后程序、征地补偿费用到位、被征地农民安置及社会保障落实等情况，通过在线报送系统及时报送省级国土资源部门和国土资源部。省级国土资源部门要督促、指导市县做好报送工作，检查核实报送信息，及时纠正不报送、迟报送及报送错误等问题。各级国土资源部门要充分运用报送信息，及时掌握、分析征地批后实施情况，加强用地批后监管，确保按批准要求实施征地。

3.2.4《甘肃省人民政府关于印发甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准的通知》甘政发〔2017〕17号

新的征地补偿标准由土地补偿费和安置补助费两部分构成，不包括青苗和地上附着物补偿费。统一年产值标准适用于测算区域内征收农用地中的水浇地、旱地、牧区草地，征收林地按《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》规定的标准补偿，征收非牧区农用地中草地的按邻近耕地标准的0.4倍补偿，征收其他农用地和建设用地的按邻近耕地标准补偿，征收未利用地的按邻近耕地统一年产值的2倍补偿。经依法批准占用基本农田的按统一年产值的30倍补偿。区片综合地价适用于测算区域内的集体土地。占用国有农用地、国有建设用地（以划拨方式取得）的补偿，参照区域内征收集体土地的补偿标准执行；占用国有未利用地的不予补偿。

按照甘肃省征地补偿统一年产值标准，白银市景泰县龙湾村的水浇地统一年产值是25335元/公顷，补偿标准为557370元/公顷；旱地12315元/公顷，补偿标准为270930元/公顷。

表3-1 甘肃省征地补偿统一年产值标准
	行政区域
	区域编号
	年产值区域范围
	地类
	统一年产值

（元/公顷）
	补偿标准（元/公顷）

	白

白银市
	景

景景泰县
	Ⅰ
	五佛乡（西源村、老湾村、冬青村、兴水村、泰和村、金坪村）；中泉镇（龙湾村、长生村、胡麻水村）。
	水浇地
	25335
	557370 

	
	
	
	
	旱地
	12315 
	270930 

	
	
	Ⅱ
	中泉镇（中庄村、红岘台村、脑泉村、腰水村、三合村、尾泉村、大水村）；草窝滩镇（陈槽村、黑咀子村、杨庄村、长城村、八道泉、猎虎山、龚家湾村、新建村、青石墩村、丰泉村、三道梁村、清泉村、常丰村、新墩村、西和村、青城村、红跃村）；芦阳镇（芦阳村、东关村、城关村、城北墩村、石城村、西林村、席滩村、寺梁村、一条山村、芳草村）；一条山镇；上沙沃镇；红水镇；喜泉镇（大水䃎村、喜集水村、兴泉村、新民村、南滩村、尚家坝村、三塘村、余梁村、北滩村、新庄村、陈庄村）；漫水滩乡；寺滩乡（永安村、付家庄村、东梁村、铧尖台村、玉川村、刘庄村、永川村、九支村、郭台村）。
	水浇地
	24600 
	541200 

	
	
	
	
	旱地
	11370 
	250140 

	
	
	Ⅲ
	芦阳镇（十里沙河村、红光村、响水村）；正路镇；中泉镇（崇华村、白水村）；喜泉镇（大安村、福禄村、马莲水村、中心村、三台井村、铧尖村）；草窝滩镇（翠柳村）；寺滩乡（寺滩村、三好村、永泰村、疃庄村、单墩村、新墩湾村、宽沟村、大庄村）。
	水浇地
	19830 
	396600 

	
	
	
	
	旱地
	10290 
	205800 


3.2.5《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号

第四条 征收土地的补偿按照《甘肃省人民政府印发甘肃省征地补偿区片综合地价及甘肃省征地补偿统一年产值标准的通知》(甘政发〔2017〕17号)规定标准执行。

第五条 统一年产值标准适用于测算区域内征收农用地中的水浇地、旱地、牧区草地，征收非牧区农用地中草地的按邻近耕地标准的0.4倍补偿，征收其他农用地和建设用地的按邻近耕地标准补偿，征收未利用地的按邻近耕地统一年产值的2倍补偿。经依法批准占用基本农田的按统一年产值的30倍补偿。区片综合地价适用于测算区域内的集体土地。占用国有农用地、国有建设用地（以划拨方式取得）的补偿，参照区域内征收集体土地的补偿标准执行；占用国有未利用地的不予补偿。

第六条 被征地农民的养老保险按照《甘肃省被征地农民养老保险办法》及省市有关规定，由县区政府及时组织开展符合参保条件被征地农民的参保登记、费用征缴等办理工作。

第七条 地上附着物补偿

(一)被征收土地上的建（构）筑物补偿按建筑重置成本补偿，补偿标准按附表3执行。未列入此表的建（构）筑物补偿由县（区）政府确定补偿标准。被征收土地上的建（构）筑物补偿是指集体土地上各类房屋及构筑物拆迁、企事业单位搬迁工作。国有土地上的房屋拆迁按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）、《甘肃省实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉若干规定》执行。

(二)被征收土地上零星的各类经济类树木和用材类树木的补偿标准按附表4执行，未列入此表的零星树木补偿由县（区）政府确定补偿标准。

（三）成片林木，按照林业行业造林每亩初始密度标准执行，超过初始密度株数的，按苗圃地补偿。成片苗木苗圃地按照《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》执行。

(四)征收压有砂面的耕地，按该耕地统一年产值的2倍给予砂面补偿。

(五)征收栽植枸杞的耕地，按照当地枸杞近三年平均产值的3倍给予枸杞补偿。

第八条 青苗补偿

被征收耕地上的青苗，按照农作物的种类、产量及近三年的市场价，由各县区政府制定统一标准执行。无青苗的，按当季实际投入补偿。

征收塑料暖棚、冷棚内的农作物按一年的年产值标准进行补偿。

第九条 集体土地上被征拆人房屋拆迁安置的过渡费、搬家费等由各县区政府制定统一标准执行。

第十条 国家重点工程建设征收土地的补偿，国务院有规定的，从其规定。

第十一条 征占用林地的，按照《中华人民共和国森林法》、《建设项目使用林地审核审批管理办法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国森林法〉办法》规定执行。

第十二条 征占用草原的，按照《中华人民共和国草原法》和《草原征占用审核审批管理办法》(农业部第58号令)规定执行。

第十三条 在未经依法批准的土地上修建的建（构）筑物一律不予补偿。征地公告发布之日起，在征地范围内抢种的作物、抢栽的树木、抢建的建（构）筑物等附着物以及抢开的耕地、渔塘等，一律不予补偿。

第十四条 本办法未涉及的征地补偿补助其他工作，按照国家、省、市有关法律法规政策执行。

3.2.6《白银市人民政府关于印发白银市被征地农民参加基本养老保险实施办法的通知》（市政发〔2018〕192号）

第二条  本市行政区域内被政府统一征收农民承包土地（含草原、草场，下同）的年满16周岁（含16周岁）以上的被征地农民参加养老保险的，适用本办法。

大中型水利水电工程建设移民安置，按照《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》（国务院令679号）等有关规定执行。

……
第五条  坚持制度机制有机衔接的原则，形成与征地制度改革、户籍制度改革、农村集体产权制度改革相配套的养老保障机制；坚持“先保后征”原则，建立先落实被征地农民参保缴费补贴资金后批准征地的机制；坚持“谁用地、谁承担”的原则,将参保缴费补贴资金列入工程概算,计入征地成本；坚持补贴水平与经济社会发展水平相适应的原则，政府筹集参保缴费补贴与个人缴费相结合，权利与义务相对应。

第六条  将被征地农民纳入现行城镇企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险制度，在参保时给予适当参保缴费补贴。

本办法实施前，已享受政府补贴纳入城镇企业职工基本养老保险的被征地农民不再享受参保缴费补贴。

第七条  各县（区）人民政府须将被征地农民参加基本养老保险筹集的缴费补贴资金列入工程概算，计入征地成本，在征地补偿费用中单独足额安排。

第八条  被征地农民参加基本养老保险补贴资金按涉及人数、征地次数、征地亩数提取预留，多次征地多次提取参保缴费补贴资金。

第九条  被征地农民参加基本养老保险提取参保缴费补贴资金标准为每次征地时上年度全省在岗职工年平均工资乘以征收土地比例。征收土地比例为本次征地亩数除以原有承包土地亩数。

第十条  征收土地比例相同的被征地农民，选择参加城镇企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险制度时参保缴费补贴标准一致。

第十一条  不参加基本养老保险的被征地农民不享受参保缴费补贴。已享受城乡居民基本养老保险待遇或外出务工等非征地原因参加城镇企业职工养老保险享受待遇的被征地农民，由社保经办机构将缴费补贴资金一次性发给本人。

第十二条  被征地农民选择按灵活就业人员身份参加城镇企业职工基本养老保险的，以灵活就业人员的缴费基数，按20%的比例参保缴费，每年从被征地农民参保缴费补贴预存户划拨12%，个人缴费8%，缴费补贴资金划完后，由个人负责缴纳全部费用。

第十三条  被征地农民与用人单位签订劳动合同，并按城镇企业职工参加基本养老保险的，由县区社保经办机构将缴费补贴资金一次性发给本人。养老保险关系跨省转移的人员，将剩余缴费补贴资金一次性发放本人。养老保险关系省内转移的人员，参保缴费补贴资金随关系转移，由转入地社保经办机构继续按规定划拨参保缴费补贴资金。被征地农民到达法定待遇享受年龄后，缴费补贴资金仍有剩余的，由社保经办机构一次性发放给本人。被征地农民在享受缴费补贴资金期间死亡的，剩余缴费补贴资金可依法继承。

第十四条  选择参加城乡居民基本养老保险的被征地农民，由社保经办机构将缴费补贴资金直接划入个人账户。

第十五条  城乡居民基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险的衔接，按照《城乡养老保险制度衔接暂行办法》 (人社部发〔2014〕17号)规定办理。

第十六条  确定被征地农民参加基本养老保险补贴对象，由被征地农民个人申请，所在农村集体经济组织或村民委员会讨论，乡镇人民政府(街道办事处)初审，经县（区）农牧部门和国土部门审核，人社部门确认后，由乡镇人民政府(街道办事处)在农村集体经济组织或村（居）民委员会公示，公示期不少于10天。公示结束后，由乡（镇）人民政府(街道办事处)报县（区）人民政府审定，县（区）社保经办机构办理参保登记手续。确定被征地农民参加基本养老保险补贴时间以用地批复日为准。

4 项目影响
4.1项目影响范围

拟议的“世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰黄河石林大景区建设内容”包括3个子项目工程：（（1）文化自然遗产保护与展示；（2）景区基础设施建设；（3）公共服务设施。本项目影响甘肃省白银市景泰县中泉镇1个行政村——龙湾村。

表4-1   项目影响范围一览表

	序号
	项目
	县
	镇
	村

	1
	文化自然遗产保护与展示
	景泰县
	中泉镇
	龙湾村

	2
	景区基础设施建设
	
	
	

	3
	公共服务设施
	
	
	


本项目征地拆迁影响包括对各类土地的永久性征收、房屋拆迁、地上附属物拆除影响。本项目的实物损失和受影响人口的数量来源于社评单位的实地调查及景泰县相关单位提供的数据资料。本文中的数据均不是最终数据，随着设计向纵深发展以及征地红线的最后确定，项目的实物损失和受影响人数量才能最终确定，此时才具备和受影响的村及村民签订补偿协议的条件。

4.2 项目影响实物指标

4 .2.1 永久性征地

本项目涉及新征土地的是羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区、滨河道路及其附属工程2个子项目建设内容，共涉及永久性征地64亩，其中滨河道路及其附属工程子项目建设内容拟征水浇地62亩；羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区子项目建设内容拟征水浇地2亩。项目涉及的其他土建工程均在现有国有土地上进行。

表4-2  项目永久性征地情况表

	镇
	村
	征地类型
	征地面积（亩）
	受影响户数（户）
	受影响人数（人）
	龙湾村现有总人口（人）
	受影响人数占龙湾村总人口比例（%）

	中泉镇
	龙湾村
	水浇地
	64
	总户数
	失地20%以下
	总人数
	失地20%以下
	2396
	7.7

	
	
	
	
	45
	45
	186
	186
	
	


世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰黄河石林子项目共影响甘肃省白银市景泰县龙湾村45户186人，龙湾村人口共计2396人，项目影响人数占龙湾村总人数的7.7%。评估团队走访了解，龙湾村人均耕地面积2.08亩，户均4人，本项目户均征地面积0.5亩，户均项目征地面积占原有承包土地面积的0.6%。因此，项目征地对受影响户的家庭生产生计影响较小，征地面积均小于20%，不存在部分和完全失地农民。
4.2.2 房屋拆迁

本项目的滨河道路及其附属工程建设子项目所需拆迁房屋面积共计117 m2。其中拟拆迁砖混房屋结构35m2，土木房屋结构32m2，简易房屋（彩钢房）50m2。本项目房屋拆迁共影响龙湾村居民4户11人，占龙湾村总人数的0.4%。砖混房屋结构拆迁共影响1户2人，土木房屋结构拆迁共影响2户6人，简易房屋拆迁共影响1户3人。本项目涉及的房屋拆迁主要为简易房或闲置房的拆迁，不涉及主体房屋拆迁。因此，不会影响居民的正常居住生活。详情见表4-3和表4-4。

表4-3  房屋拆迁情况表
	村
	被拆迁房屋结构（㎡）
	合计（㎡）
	影响户数（户）


	影响人数（人）



	
	砖混
	土木
	简易
	
	
	

	龙湾村
	35
	32
	50
	117
	4户
	11人


表4-4  项目影响拆迁户情况一览表

	乡镇
	村
	户主姓名
	家庭人数（人）
	被拆迁房屋结构（㎡）

	
	
	
	
	砖混
	土木
	简易

	中泉镇
	龙湾村
	曾大寿
	3
	—
	—
	50

	
	
	尚可俊
	2
	—
	20
	—

	
	
	王建军
	2
	35
	—
	—

	
	
	史明学
	4
	—
	12
	—


4.2.3 地上附着物移除

本项目的滨河道路及其附属工程建设子项目、羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区建设子项目拟需砍伐或移除地上附着物，青苗共18.61亩，经济类树木和用材类树木共3540株，其中经济类树木共3420株，用材类树木共120株。具体拟砍伐或移除地上附着物数量见表4-5.  

表4-5  项目影响地上附着物（青苗、树木）情况一览表

	序号
	项 目 名 称
	青苗（亩）
	树 木

	
	
	
	经济类（株）
	用材类（株）

	
	
	
	2-9.9cm
	10-19.9cm
	20cm以上
	25cm以上

	1
	滨河道路及其附属工程
	18.61
	200
	300
	2800
	120

	2
	羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区
	—
	20
	20
	80
	—

	合   计
	18.61
	220
	320
	2880
	120


滨河道路及其附属工程建设子项目拟拆除其他地上附着物，包括驴圈50㎡，鱼池12.2亩。拆除其他地上附着物预计影响4户19人，占龙湾村总人数的0.7%。具体见表4-6.
表4-6  其他地上附着物项目影响户情况一览表

	村
	户主姓名
	家庭人数（人）
	其他地上附着物

	
	
	
	驴圈（㎡）
	鱼池（亩）

	龙湾村
	曾大寿
	3
	50
	—

	
	袁应钦
	6
	—
	4.2

	
	尚伦银
	4
	—
	4

	
	尚伦富
	6
	—
	4

	合  计
	19
	50
	12.2


项目涉及的永久性征地、房屋拆迁、地上附着物移除的数量均为计划征收数值，以上数值来源为景泰县黄河石林大景区管委会提供及社评单位实地考察获取。项目征地、房屋拆迁、地上附着物移除最终数值以景泰县黄河石林管委会与农户签订征地或房屋拆迁合同数值为准。

5 项目区社会经济概况
5.1 项目区所在市县社会经济概况

5.1.1白银市

白银市位于甘肃省中部，地处黄土高原和腾格里沙漠过渡地带，境内绝大部是山区，山地与宽谷平原并存；为中温带半干旱区向干旱区的过渡地带。全市总面积21158.7平方千米，下辖2区（白银区、平川区）、3县（景泰县、靖远县、会宁县）。

2018年，全市地区生产总值完成511.6亿元，同比增长6.1%，高于5%的预期目标1.1个百分点，比2017年同期、前三季度分别回升5.7、0.1个百分点。其中：第一产业增加值完成69.27亿元，增长6.2%，比上年同期、前三季度分别回升1.2、1.5个百分点。第二产业增加值完成213.71亿元，增长7.6%，比上年同期、前三季度分别回升9.4、3.8个百分点。第三产业增加值完成228.62亿元，增长4.7%，比上年同期回升3.5个百分点，比前三季度回落3.8个百分点。

5.1.2 景泰县

景泰县地处甘、宁、蒙三省（区）交界地带，县名寄寓“景象繁荣、国泰民安”之意。全县总面积5483平方公里，耕地面积78万亩，其中水浇地42.9万亩，现辖8镇3乡，135个行政村，8个社区，总人口24万。2018年全年实现生产总值52.66亿元，相比2017年增长6.7%；规模以上工业增加值6.75亿元，相比2017年增长19%；社会消费品零售总额18.91亿元，相比2017年增长7%；城镇居民人均可支配收入26376元，相比2017年增长8%；农村居民人均可支配收入10584元，相比2017年增长8.5%；大口径财政收入5.32亿元，相比2017年增长26.7%；地方一般公共概算收入2.4亿元，相比2017年增长7.42%；金融机构各项存贷款余额分别为80.83亿元、66.73亿元，相比2017年增长3.32%和1.46%。
5.2 项目区所在镇社会经济概况

5.2.1中泉镇

中泉镇地处景泰县东南部，景白公路中点，东与平川区、靖远县接壤，南与白银区毗邻，西接喜泉镇，北依米家山，土地总面积960平方公里，海拔1600米左右。全镇辖12个行政村，57个村民小组，4252户14952人。

5.3 项目村社会经济概况

5.3.1龙湾村

龙湾村位于黄河之滨、石林门户，是红富士和大红枣的盛产地，境内有被誉为“中华自然奇观”的黄河石林，2013年龙湾村被农业部、住建部、环保部、水利部、国家旅游局评选为“中国十大最美乡村”，大幅提升了龙湾村的知名度和影响力。龙湾村辖5个村民小组，现有人口665户共2396人，其中劳动力人口658人，劳务输出人数为5人；耕地面积4996亩，其中水地1921亩，旱地3075亩，人均耕地面积为2.08亩；种植业收入124万元、林果业收入1405万元、商饮业收入352万元、服务业收入452万元，2018年农村经济收入达到2351万元，全村人均纯收入达9815元，农业收入占农村经济收入的比重为65.2%。详细的社会经济情况见表5-1。

表5-1 项目受影响村社会经济概况

	镇
	村
	人口
	耕

地

面

积（亩）
	人

均

耕

地

面

积（亩）
	产业收入
	外出劳

务收入
	农

村

经

济

收

入

（万元）
	农

民

人

均

纯

收

入

（元）
	农业收入占农村经济总收入的比重

（%）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	种植业（万元）
	林

果

业（万元）
	商

饮

业（万元）
	服务业（万元）
	劳

务

输

出

人

数

（人）
	总

收

入

（万

元）
	
	
	

	
	
	户数（户）
	人口（人）
	农

业

人

口（人）
	劳动力（人）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	中泉镇
	龙湾村
	665
	2396
	2396
	658
	4996
	2.08
	124
	1405
	352
	452
	5
	18
	2351
	9815
	65.2


5.3.2 龙湾村弱势群体

弱势群体是指残疾人、贫困人口、妇女和留守儿童、老人等。受本项目影响的弱势群体较少，其中贫困人口有11人，占比0.5%；妇女人口有1179人，占比49%；残疾人有119人，占比4.9%，受本项目影响的弱势群体也需获得特别的关注和支持，以保证他们的生活在项目建成后保持与项目建设前一样好，甚至更好。中泉镇龙湾村具体受项目影响的弱势群体情况见表5-2。
表5-2 受项目影响村弱势群体情况

	镇
	村
	总人口（人）
	农业人口（人）
	贫困人口（人）
	妇女人口（人）
	残疾人口（人）

	中泉镇
	龙湾村
	2396
	2396
	11
	1179
	119


6 补偿标准
6.1 补偿标准

6.1.1永久征地补偿标准

黄河石林大景区管理委员会根据黄河石林大景区开发建设内容需要征收土地将参照2017年甘肃省发布新的征地标准（甘政发【2017】17号文件）和《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件进行征地工作。为了征地工作顺利进行，黄河石林大景区管委会征用土地参照新标准和以“就高不就低”为原则，水浇地补偿标准为37158元/亩，旱地补偿标准为29323元/亩。详细的补偿标准见表6—1所示。
表6-1  永久性征地补偿标准

	县（区）
	乡（镇）
	村
	土地类别
	补偿标准（元/亩）

	
	
	
	
	2017年新标准
	龙湾村征地标准

	景泰县
	中泉镇
	龙湾村
	水浇地
	37158
	37158

	
	
	
	旱地
	18062
	29323


6.1.2 房屋拆迁补偿标准

本项目涉及的房屋拆迁补偿标准参照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件执行，景泰县中泉镇龙湾村房屋类别及补偿标准如表6-2所示。

表6‑2  房屋拆迁补偿标准

	类别
	单位
	结构特征
	补偿价格(元)

	框架楼房
	M2
	框架结构、地面砖、内外简装饰取上限，无地面砖、内外装饰取下限
	1700-2000

	砖混楼房
	M2
	砖混结构，地面砖、内外简装饰取上限，无地面砖、内外装饰取下限
	1400-1700

	砖混平房
	M2
	砖混基础、砖墙、混凝土预制顶、地面砖、内外装饰，未封闭的取下限，全封闭的取上限
	1300-1600

	砖木房屋
	M2
	砖石基础、砖墙、木屋架、瓦或水泥顶、地面砖、内外装饰，未封闭的取下限，全封闭的取上限
	1200-1500

	土木房屋
	M2
	砖石基础、土坯墙、木屋架，泥顶、内外无装饰取下限，瓦顶、内外装饰取上限
	700-900

	砖木库房
	M2
	砖石基础、砖墙、木屋架、泥顶或水泥顶、房高低于2.2米
	400-500

	土木库房
	M2
	砖石基础、土坯墙、木屋架、泥顶、房高低于2.2米
	250-350

	砖木棚
	M2
	砖石基础、砖墙、木屋架、泥顶
	150-200

	土木棚
	M2
	砖石基础、土坯墙、木屋架、泥顶
	100-150

	彩钢房
	M2
	门窗齐全、固定基础、地面硬化
	360

	简房
	M2
	砖石基础、土坯墙、木屋架、安装门窗、泥顶、、房高低于2.2米
	200-250


6.1.3 地上附着物及青苗、树木补偿标准

（1）本项目涉及的地上附着物补偿标准：依照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件执行。被征收土地上的建（构）筑物补偿按建筑重置成本补偿，宅基地征收按当地规定的征地标准补偿。补偿标准按表6-3执行。 被征收土地上的建（构）筑物补偿是指集体土地上各类房屋及构筑物拆迁、企事业单位搬迁工作，国有土地上的房屋拆迁按照《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）规定执行。景泰县中泉镇龙湾村地上附着物及其他附属设施补偿标准如表6-3所示。

表6-3  地上附着物及其他附属设施补偿标准

	类别
	单位
	结构特征
	补偿价格(元)

	简棚
	M2
	土坯墙、木屋架、泥顶
	60-80

	畜圈、厕所
	M2
	砖石基础、砖墙、木架、泥顶
	250-300

	简易畜圈、厕所
	M2
	土坯墙、无顶或泥顶
	150-200

	鸡、狗舍
	个
	面积3平方米以内，土坯砌墙取下限，砖墙取上限
	200-300

	砖围墙
	M3
	砖石基础、240墙或370墙、里外勾缝
	300

	土围墙
	M3
	人工夯筑土墙
	150

	大门楼
	M2
	砖混结构、瓷面装饰、木(铁)质门，琉璃瓦饰顶取上限，其他饰顶取下限
	1800-2200

	
	
	砖砌墙体、木质结构顶、木(铁)质门，全装饰取上限，无装饰取下限
	1500-1800

	
	
	土木结构，瓦顶取上限，泥顶取下限
	600-700

	水窖
	M3
	人工开挖、混凝土防渗处理
	100-120

	水池
	M3
	人工开挖、砖混或混凝土防渗处理
	150-200

	菜窖
	个
	人工开挖、砌砖盖顶
	1000

	
	个
	人工开挖未处理的洞式窖
	600

	土炕
	M2
	炕墙装饰取上限，无装饰取下限
	100-150

	炉灶
	眼
	砖砌体贴瓷面
	600

	
	
	土坯体水泥面
	400

	水泥地坪
	M2
	10厘米厚
	50

	砖地坪
	M2
	 
	30

	塑料暖棚
	M2
	土坯墙体，钢材或混凝土预制构件骨架，塑料棚膜
	40

	塑料冷棚
	M2
	无墙体，竹杆支架，无塑料棚膜取下限，有塑料棚膜取上限
	15-20

	坟
	座
	 
	1800

	衬砌U型渠
	M
	流量0.08m3/s（底圆半径0.2M、高0.4M、口宽0.55M）
	70

	
	
	流量0.05m3/s（底圆半径0.2M、高0.4M、口宽0.4M）
	65

	
	
	流量0.03m3/s（底圆半径0.15M、高0.3M、口宽0.4M）
	60

	衬砌倒梯型渠
	M
	流量0.08m3/s（下底0.3M、高0.4M、口宽1.1M、坡比1：1）
	80

	
	
	流量0.05m3/s（下底0.3M、高0.4M、口宽0.8M、坡比1：0.75）
	70

	
	
	流量0.03m3/s（下底0.3M、高0.4M、口宽0.8M、坡比1：0.75）
	65

	衬砌梯弧型渠
	M
	流量0.08m3/s（底圆半径0.2M、高0.45M、口宽1.06M、坡比1：1）
	80

	
	
	流量0.05m3/s（底圆半径0.15M、高0.4M、口宽0.78M、坡比1：0.75）
	70

	
	
	流量0.03m3/s（底圆半径0.15M、高0.4M、口宽0.78M、坡比1：0.75）
	65


（2）本项目涉及青苗、树木补偿标准：依照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件附件标准执行。被征收耕地上的青苗，按当茬农作物产值补偿1800元/亩，无青苗的，按当季实际投入补偿；拟征收土地上零星的各类经济类树木和用材类树木的补偿标准按表6-4执行。景泰县中泉镇龙湾村树木详细的补偿标准如表6-4所示。

表6-4   树木补偿标准

	规格（cm）
	经济类树木补偿标准（元／株）
	用材类树木补偿标准（元／株）

	   2cm以下
	10
	5

	2-3.9
	60
	10

	4-5.9
	100
	20

	6-7.9
	200
	60

	8-9.9
	400
	80

	10-11.9
	500
	100

	12-13.9
	600
	120

	14-15.9
	700
	140

	16-17.9
	800
	160

	18-19.9
	900
	180

	20-21.9
	1000
	220

	22-23.9
	1050
	250

	24-25.9
	1100
	300

	26-27.9
	1150
	380

	28-29.9
	1200
	440

	30
	1250
	500

	30厘米以上
	参考有关标准根据实际情况补偿
	按其材质，根据当地市场价补偿


7 移民安置方案

7.1 移民安置指导思想

项目安置方针为：提供赔偿标选择，尊重受影响人员的意愿，保持他们现有的生产和生活传统。以土地和种植业为基础的安置活动必须在本乡镇、村及社内。安置的基础是有利于维持基本物质生活水平及长远开发，并结合自身资源及科技进步调整安置与开发策略。应当努力确保受影响农户与周边人口的收入同步增加，以保证当地社会经济和谐与稳定发展。

7.2 移民安置目标和原则

7.2.1 移民安置目标

移民安置的目标是确保受影响的生产基础设施得到恢复，受影响劳动力得到安置，受影响人员的收入和生活有所改善或至少恢复到项目实施前的水平。 

7.2.2 移民安置原则

（1）征地程序遵循“公平、公开、公正”原则。

（2）安置规划以征地拆迁实物指标为基础，以征地拆迁补偿、补助标准为依据进行。 

（3）安置与地区建设、资源开发、经济发展、环境保护结合起来，体现当地经济和受影响农户发展的可持续性。

（4）按照“有利生产，方便生活”的原则制定安置计划。

（5）迁建工程的建设规模和建设标准，以恢复原标准、原规模为原则。结合地区发展，扩大规模，提高标准以及远景规划所需投资，应由当地政府和有关部门自行解决。

（6）全面考虑，统筹兼顾，正确处理国家、集体、个人三者之间的关系。

（7）充分利用当地自然资源，兴修交通设施、改善耕地质量，增强农业后劲，逐步达到或超过原有的生活水平。

（8）安置计划应该包括为受本项目不利影响的贫困人口和其他弱势群体生活水平提供改善的内容。

7.3 移民安置组织机构

7.3.1 机构框架
项目运行管理是保证项目按计划顺利实施的关键，为了保证项目目标的如期实现，景泰县人民政府成立了世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰县黄河石林大景区文化自然保护与开发项目领导办公室（以下简称“世行项目办”）。景泰县世行项目办项目领导小组以张文玲（县委副书记）为组长，马世斌（副县长、县委常委）、周杨（政法委书记）、王有儒（副县长）、陈其利（黄河石林大景区管委会副主任）等人为副组长，中泉镇、县发改局、县财政局、县自然资源局、县文体广电和旅游局、县住建局、县农业农村局、县水务局的主要负责人为小组成员，领导小组办公室设在黄河石林大景区管委会，周杨兼领导小组办公室主任，办公室下设综合协调小组（项目办公室）、项目报批组、财务保障组、用地保障组、手续报批组和涉农落实组，各小组具体负责该项目的前期准备和实施阶段日常工作管理，全力保障项目顺利有序推进。项目领导办公室在项目实施阶段将发挥运行、维护、监督、管理等职能。项目影响的县、镇、村、管委会配备13 名主要领导负责协助移民安置工作，主要联系人及联系方式见表7-1，移民安置组织机构框架见图7-1。

[image: image1.png]HAEEHTHREARNAE

[
BFREHTHIARNLE

1
FERIHE

PR
‘ ———
SREARARR
:
HRR S

!
mﬁf/////

SFEIRR





图7‑1   移民组织管理机构图

表7-1 移民安置主要负责人及联系方式

	职务
	姓名
	联系电话

	黄河石林大景区党委委员、中泉镇党委书记
	张正祥
	13830062545

	中泉镇副镇长
	王元成
	18893002688

	中泉镇干部
	李加鸿
	13830042799

	景泰县自然资源局黄河石林国土所所长
	张岱森
	13830072727

	景泰县中泉镇龙湾村书记
	罗崇甲
	13909432415

	景泰县中泉镇龙湾村主任
	尚天生
	15097152003

	景泰县中泉镇龙湾村一组组长
	马得军
	15719302027

	景泰县中泉镇龙湾村二组组长
	刘兴祥
	13519014217

	景泰县中泉镇龙湾村三组组长
	周富春
	15097152798

	景泰县中泉镇龙湾村四组组长
	罗文义
	15509439109


7.3.2项目机构的职责

（1）甘肃省世行贷款项目办公室

主要职责是组织本项目的移民安置工作，负责协调、督促和指导各市县项目

办落实执行本项目的移民安置行动计划。对各县项目办上报的重大征地移民问题组织和协调相关部门及时解决。

①协调项目准备和实施阶段政府各相关部门工作；

②就项目建设和移民安置工作中重大问题进行决策。

（2）景泰县世行贷款项目领导办公室

主要职责是处理移民安置规划和实施过程中的日常事务。作为项目管理机构，主要职责是全面行使移民工作的管理、规划、实施、协调和监督监测的职能：

①项目实施中的协调、管理、监督和服务；

②向甘肃省项目办和世行项目组报告项目实施进度；

③相关部门的协调；

④组织和协调《移民安置计划》报告的编制；

⑤主持并检查内部监测活动、负责编制征地拆迁安置进度报告；

⑥决定外部监测机构并协助外部监测活动。

（3）景泰县自然资源局

主要职责是负责实施移民安置计划，协调县项目办进行项目土地征用、报批和前期测量等工作，及时发放项目用地预审意见书，办理项目用地相关手续：

①贯彻执行国家有关项目建设用地的政策法规；

②指导县级相关单位与农户和企事业单位签订相关的征地拆迁补偿协议；

③负责进行征地拆迁实物调查及登记；

④实施征地拆迁工作；

⑤指导县级相关单位处理征地、拆迁过程中发生的各种问题。

（4）中泉镇移民安置办公室

由中泉镇分管领导牵头，国土部门等单位及各村主要干部组成。其主要职责为：

①参与项目调查并协助《移民安置计划》的编制；

②组织公众参与，宣传移民安置政策；

③实施、检查、监测和记录中泉镇范围内所有的移民安置活动； 

④按照移民安置程序，与受影响的农民和企事业单位签订有关征地拆迁的补偿协议；
⑤负责土地补偿资金的支付与管理；

⑥监督土地的征用、房屋及附属物的拆除以及房屋的重建和搬迁； 

⑦向景泰县自然资源局、移民安置管理办公室报告征地、拆迁与移民安置进度情况； 

⑧协调处理工作中的矛盾和问题。

（5）龙湾村村委会和村民小组 

龙湾村村委会和村民小组的安置工作小组由村委会和村民小组主要干部组成。其职责为： 

①参与社会经济及项目影响调查； 

②组织公众协商，宣传征地拆迁政策； 

③组织实施农业和非农业生产安置等活动； 

④根据赔偿支付程序负责本村/组的征地移民资金管理与拨付； 

⑤向有关上级部门反映移民的意见和建议； 

⑥报告移民安置实施进度； 

⑦为拆迁困难户提供帮助。 

（6）设计单位 

①在规划设计阶段，准确调查占地拆迁实物指标、环境容量、可开发利用资源等，协助项目区政府制定移民安置方案，编制占地拆迁补偿投资概算和占地拆迁及移民安置规划报告，绘制有关图纸。 

②在实施阶段，及时向业主提供设计文件、技术规程、图纸和通知，分阶段向各级项目办进行设计交底，协助各移民办实施移民搬迁及移民生产安置，并根据实际情况改进完善移民安置规划方案。

（7）移民外部监测评估单位 

甘肃省项目办将聘请有资质的监测评估机构作为移民外部监测评估单位，其主要职责为：

①作为独立的监测评估机构，观察移民安置计划和实施的各个方面，对移民搬迁安置工作和实施效果以及移民的社会适应性进行监测评估，并向项目办及世行提供移民安置外部监测评估报告。

②应向项目项目办提供技术咨询，还应向世界银行项目管理办公室和世界银行工作组提供移民安置计划执行情况的反馈和评估。
7.3.3 移民安置机构能力建设及培训

培训目的：对与本项目征地拆迁有关的管理人员、技术人员进行培训，使其了解并掌握有关的征地拆迁内容，保证项目的征地拆迁行动计划得到全面落实。

培训对象：根据工作内容，培训分为两类：

征地拆迁管理人员--其目的是对项目管理的高层人员进行征地拆迁及应急措施的培训。培训人员的目的是了解先进国家移民安置以及管理的经验，并负责向项目的征地拆迁人员进行宣传、普及。 

移民安置工作人员--目的是了解项目所涉及的工程相关内容、移民政策、和项目采取的恢复措施等，协助、保证移民安置计划的顺利执行。

培训方式：培训分为两个层次：高层管理人员培训由项目移民安置办公室主办，邀请世行官员及其他政府官员、专家解释世行政策；一般工作人员在县内进行培训，由县项目办组织主办，项目办负责征地移民工作的人员参加或协助承办。

培训内容：包括项目概况及背景，有关法律法规，项目移民安置行动计划的细节、管理、汇报程序、费用管理、监测评估、报告、申诉的处理等。

7.4 移民生计恢复方案

移民安置是一项复杂而敏感的工作，不仅直接关系到受影响人群的长远生活水平，而且关系到社会的稳定和项目的顺利开展。移民安置的主要目标是保证受项目影响人群的生活标准、收入水平及生产能力有所提高，或至少恢复到未受本项目实施影响以前的水平。本项目涉及新征土地的是羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区、滨河道路及其附属工程2个子项目建设内容，项目涉及的其他土建工程均在现有国有土地上进行。因此，本小节仅对羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区和道路工程的相关移民安置工作编制生产生活恢复方案。

表7-2 移民安置联系机构与联系方式

	申诉机构
	职位
	联系人
	联系方式

	县自然资源局黄河石林国土所
	所长
	张岱森
	13830072727

	景泰县黄河石林景区管委会
	党委委员
	张正祥
	13830062545

	
	综合执法局副局长
	陈玉顺
	15193050763

	中泉镇
	副镇长
	王元成
	18893002688

	
	干  部
	李加鸿
	13830042799

	龙湾村
	监委会主任
	罗维杰
	15193002268

	
	妇联主席
	沈秉梅
	13893032613

	
	村书记
	罗崇甲
	13909432415

	
	村主任
	尚天生
	15097152003

	
	一组组长
	马得军
	15719302027

	
	二组组长
	刘兴祥
	13519014217

	
	三组组长
	周富春
	15097152798

	
	四组组长
	罗文义
	15509439109


7.4.1 征收土地安置方案

项目共需永久性征收土地64亩，均为水浇地。由于本项目征地影响面积及户数较少，绝大多数受征地影响人口将仅仅失去他们少部分的土地，不存在失地农民，因此，土地征收对农户农业生产及收入影响较小。本项目将根据景泰县土地行政主管部门会同有关部门拟定征地补偿安置方案，对受征地影响的村民提供相应补偿。相应补偿安置方案由中泉镇在被征收土地的龙湾村予以公告，听取被征收土地的龙湾村村民意见。经过在社会经济调查时与村民委员会和征地受影响户的充分协商，制定了具体的恢复方案如下：

（1） 货币补偿及分配

根据公众参与和协商的意见，龙湾村大多数村民对项目持欢迎态度。受影响户认为本项目实施后，可改善当地人居环境，提高村民的经济生活水平。此外，由于龙湾村现有土地有限，大多为旅游用地，不能进行以地换地，且受影响村民对于征收土地的土地补偿费、青苗和地上附（构）着物补偿费等有关费用均要求给予合理的货币补偿，受影响户获得补偿资金后，部分将主要用于学习技能、发展养殖业、设施农业，部分用于发展运输业和商业。

征地补偿费按甘政发〔2017〕17号文件甘肃省征地补偿统一年产值的标准：水浇地统一年产值按25335元/公顷计算，水浇地补偿标准按557370元/公顷执行。旱地按市政办〔2018〕16号文件执行，旱地统一年产值12315元/公顷计算，旱地补偿标准按270930元/公顷计算。被征收耕地上的青苗，按当茬农作物产值补偿1800元/亩，树木及其他地上附着物补偿标准依照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件附件标准执行。

土地补偿款的分配方案是由村民大会在充分讨论协商的基础上确定，报乡镇政府批准后经公示予以实施。本项目采取“征谁补谁”的方式，土地补偿费由景泰县景区管委会征地部门按不同土地类型拟定合同，由龙湾村盖章，景区管委会审核，经由中泉镇和景泰县自然资源局对合同进行确认，最后由景泰县财政局盖章，景区管委会直接将土地补偿费和地上附着物及青苗补偿费通过银行卡转账方式转入被征地农户的账户，并按照政务（村务）公开的要求进行公示，接受群众监督，任何单位和个人不得私分、截留、挪用。本项目不存在部分和完全失地农民，因此，不需为受影响户办理失地农民养老保险。

（2） 职业技能培训

中泉镇劳动保障事务所承担农民技能培训和再就业工作实施，制定培训方案，科学设置培训课程，及时根据用工需求，调整培训计划。本项目区域内的受征地影响人口均可以参加免费的职业技能培训。培训内容包括各项农业技术培训、和非农职业技能等内容。
表7-3 项目影响区就业培训计划一览表

	乡镇
	培训期数

（期/年）
	培训人数

（人/年）
	培训内容
	责任单位
	经费来源

	中泉镇
	2
	121
	养殖技术、引进新品种种植技术、销售技术、从事理发、餐饮、手工艺品、小吃店等第三产业服务等技能培训
	景泰县人民政府、中泉镇人民政府
	政府概算资金


（3） 替代性生计（就业帮扶）
县级移民安置部门适时组织开展各种形式就业帮扶活动，免费为征地农民提供就业指导、政策咨询等服务，在更大的范围内帮助征地农民拓展就业空间，帮助其尽快找到工作岗位。另外，本项目在建设和运行阶段会产生一定数量的临时用工岗位，县世行项目办将确保受影响人优先获得的非熟练工用工的机会，并确保工资薪酬不低于当地同等工种的平均水平。

（4） 政策优惠

加强政策宣传，若征地农民有从事商业经营或服务业的意愿，景泰县政府依据相关法律条文，针对有意愿的征地影响户可适当制定优惠政策，同等条件下优先考虑受影响户。

7.4.2 房屋搬迁补偿和安置

本项目的道路工程建设子项目所需拟拆迁房屋面积共计117 m2，主要为简易房或闲置房的拆迁，不涉及主体房屋拆迁。因此，不会影响居民的正常居住生活。根据公众参与和协商的意见，房屋按结构特征进行划分并实施相应的货币补偿，其中拟拆迁砖混房屋结构按照1500元/m2的标准给予补助，土木房屋结构按照800元/m2的标准给予补助补偿，简易房屋按照360元/m2的标准给予补助。景泰黄河石林风景旅游区管理委员会与被搬迁户签订《房屋搬迁补偿安置合同》，并在合同签订之日起一个月内支付房屋补偿款。
8移民安置补偿费用概算

项目移民安置补偿概算费用主要包括移民基本费用、移民监测费用、征地有关税费、弱势群体扶助金、不可预见费五部分。其中，移民基本费用包括永久征地补偿费、房屋拆迁补偿费、地面附着物补偿费等；移民监测费用占移民基本费用的1.5%；弱势群体扶助金占征地费用的1%；培训费用占移民基本费用的1%；不可预见费为项目执行期间因客观因素及人为不可逆转的情况而产生的费用，占移民基本费用的10%。

本项目移民安置补偿总概算为662.8万元，其中移民基本费用共587万元，占总概算的88.57%；移民监测费用共8.8万元,占总概算的1.33%；弱势群体扶助金共2.4万元，占总概算的0.36%；培训费用共5.87万元，占总概算的0.89%；不可预见费共58.7万元，占总概算的8.86%。具体移民安置补偿概算见表8—1。各子项目的移民安置补偿概算见附件三、四。
表8-1   项目移民安置补偿概算

	序号
	费用类别
	总  计
	比例

	
	
	实物量
	补偿标准
	费用概算(万元)
	

	1
	移民基本费用
	\
	\
	587
	88.57%

	1.1
	永久征地补偿费
	\
	\
	241.16
	36.39%

	1.1.1
	水田(亩）
	64
	37158元/亩
	237.81
	35.88%

	1.1.2
	荒地（亩）
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	青苗补偿费(亩)
	18.61
	1800元/亩
	3.35
	0.51%

	1.2
	房屋拆迁补偿
	\
	\
	9.61
	1.45%

	1.2.1
	砖混结构（㎡）
	35
	1500元/㎡
	5.25
	0.79%

	1.2.2
	土木结构（㎡）
	32
	800元/㎡
	2.56
	0.39%

	1.2.3
	简易房（㎡）
	50
	360元/㎡
	1.8
	0.27%

	1.3
	地面附着物补偿费
	\
	\
	336.22
	50.73%

	1.3.1
	经济树木
	胸径

2-9.9cm
	220
	200元/株
	4.4
	0.66%

	
	
	胸径

10-19.9cm
	320
	700元/株
	22.4
	3.38%

	
	
	胸径20cm以上
	2880
	1050元/株
	302.4
	45.63%

	1.3.2
	用材树木
	胸径25cm以上
	120
	440元/株
	5.28
	0.80%

	1.3.3
	其他地上附着物
	鱼池（亩）
	12.2
	200元/亩
	0.24
	0.04%

	
	
	驴圈（㎡）
	50
	300元/㎡
	1.5
	0.23%

	2
	移民监测费用（基本费用的1.5%）
	\
	\
	8.8
	1.33%

	3
	征地有关税费
	\
	\
	0
	0.00%

	3.1
	耕地占用税
	\
	\
	0
	0.00%

	3.2
	耕地开垦费
	\　
	\　
	0
	0.00%

	4
	弱势群体扶助金（征地费用的1%）
	\
	\
	2.4
	0.36%

	5
	培训费用(基本费用的1%)
	\
	\
	5.87
	0.89%

	6
	不可预见费（基本费用的10%）
	
	58.7
	8.86%

	合  计
	
	662.8
	100%


9 移民安置实施计划

9.1实施程序

本项目实施移民安置的具体程序包括土地征收及征用、房屋拆迁及重建、地上附着物及青苗、树木移除环节，其具体流程如下：

（1）土地征收及补偿
土地征收及征用补偿由各有关机构协作完成，具体流程如下：
 a. 由工程可研单位提供征地范围详图，明确征地拆迁范围及数量；

 b. 由市县项目办向土地管理局办理征地申请；

 c. 征地申请批复；

 d. 当地政府与项目办协商征地补偿事宜、签订征地补偿协议并办理用地手续；

 e. 项目办与各有关村、组到现场确定征地范围及数量；

 f. 项目办与各有关村、组签订“土地征用协议”；

 g. 补偿费用拨付；

 h.实施生计恢复措施（失地农民社保、再就业扶持等）
 i.办理土地相关证件的手续；

 j.土地交付。

（2）房屋拆迁及补偿 

移民房屋迁建及重新安置流程如下：
       a. 由工程可研编制单位提供受工程影响需拆迁的房屋范围；
       b. 由乡镇和村、组对房屋的数量和质量进行调查；
      c. 由乡镇和拆迁户商谈房屋及附属物的补偿标准并签订房屋拆迁补偿协议；
      d. 由项目办与拆迁户签订房屋拆迁补偿协议；
e. 相关项目小组张榜公布各拆迁户房屋数量、补偿标准及拆建时间以征求拆迁户意见；
    f．移民获赔偿费；
    g. 移民及旧房拆除。

（3）地上附着物及青苗、树木移除
  a. 由工程可研编制单位提供需移除地上附着物种类、数量及范围；
       b. 由乡镇和村、组对需移除地上附着物的种类、数量和范围进行调查；
      c. 由乡镇和农户商谈地上附着物的补偿标准并签订地上附着物补偿协议；
      d. 由项目办与农户签订征地补偿协议或地上附着物补偿协议；
e. 相关项目小组张榜公布各农户地上附着物数量、补偿标准及移除时间以征求农户意见；

 f. 补偿费用拨付；
     g. 地上附着物拆除或移除。
9.2进度计划

本项目的征地拆迁及移民安置的实施进度将根据工程的建设计划进度进行，具体计划实施进度应遵循以下原则： 

（1）至少提前3个月通知移民拆迁，并且在该日期后至房屋拆除最终期限前给予移民至少3个月的房屋建造时间，受影响人员在搬入新居前根据协商达成一致的决定可滞留于其旧居或进行其它过渡安排； 
    （2）搬出时间将与移民充分协商，如有必要可适当延长； 
    （3）土地征用在工程各标段项目开工建设前完成。

9.3补偿支付
9.3.1支付原则

（1）所有与征地拆迁有关的费用均将计入项目总概算中，征地拆迁补偿费及其它费用将由业主通过项目办将支付给被征地拆迁的个人； 

（2）房屋补偿费用将在签订征地补偿协议后1个月内一次性支付给农户；
（3）其它设施补偿费在被征用前3个月开始支付；
（4）为保证移民安置工作能顺利实施，当地政府必须建立各级财务及监督

机构，以保证所有资金按时下拨到位。

9.3.2拨付流程

根据项目建设计划，本项目移民安置资金来源为景泰县政府财政拨款。

本项目在实施过程中将按照移民安置计划确定的补偿政策和补偿标准，由景泰县世行项目办审核，景泰县黄河石林大景区管委会与被征地拆迁农户签订补偿安置协议，直接将征地拆迁补偿费用支付给受影响农户。

10 社区居民参与和申诉抱怨机制

10.1 宣传和信息发布

在项目初期的准备阶段即开始进行宣传和信息发布。通过多种媒体，如广播、微信、入户、公示等，向老百姓广泛宣传本项目的建设目的和意义、本项目的建设时间和地点及省、地级、区级各级政府制定的关于执行国家征地拆迁政策的具体规定。宣传的目的是让当地老百姓了解本项目征地拆迁的相关事项。 

在截止日期公布后，要对全体受影响人发布统征和拆迁公告。其目的是让受影响人了解统征和拆迁相关事宜、征地拆迁范围、补偿和安置政策、户口冻结有关规定，并不得抢栽抢种等。 

移民安置座谈会亦是信息发布的一种主要形式。这种会议的作用是让与会者优先了解征地实施情况、补偿政策和标准、人员安置对策，同时收集与会者的反馈信息。
10.2 社区居民参与

依据国家、甘肃省、白银市和景泰县有关征地拆迁安置政策和法规，为维护移民和被拆迁农户的合法权益，减少不满和争议，为了进一步制定好项目的拆迁安置有关政策和实施细则，针对项目的建设内容，编制好移民安置计划，做好实施组织工作，以实现妥善安置移民的目标，在项目准备和实施期间进行协商及社区居民参与是十分必要的。

10.2.1 项目利益相关者

根据社评机构调查发现，本项目相关的各利益方包括：
（1） 相关政府部门：景泰县自然资源局、中泉镇政府、龙湾村村委会、景泰黄河石林大景区管委会等与本项目建设有关的项目执行机构及承担征地、拆迁和移民安置的具体部门；
    （2） 项目影响的村民：项目影响的中泉镇龙湾村村民，包括征地、拆迁影响的农户等；
    （3）施工单位：承担项目施工任务的工程承包方。

10.2.2 社区居民参与的阶段、方式和内容

  （1）本项目的公众参与体现在：

①项目准备期间的公众参与；

②项目实施期间的公众参与；

③项目建成后监测与评价的公众参与。

（2）公众参与的内容和方式分别体现在以下几个方面：

①协商：与社区居民特别是项目受影响人和受益人协商项目选址、项目的范围、红线划定、补偿标准、安置方式、时间进度等内容；

②移民安置座谈会：让受影响者了解项目征地实施情况、补偿政策和标准、安置房屋建设和人员安置对策，同时收集与会者的反馈信息；

③潜在物资财产损失和社会经济状况的现场调查：外部监测机构将对受影响地区和受影响农户的潜在物资财产损失和社会经济状况做现场调查；

④收入恢复援助，建议和培训。

10.2.3 准备阶段的社区居民参与

社区居民参与协商是移民安置计划编制过程中的主要内容。主要参与活动包括与地方政府以及相关部门协商、现场调查、社会经济调查和社会影响评价。关于项目优化设计、影响调查和恢复措施多次进行广泛而深入讨论和协商。所有这些都在协商过程中体现。在本项目计划期间与地方政府部门进行了很多社区居民参与和协商活动。最重要的是落实了受影响的村和农户。具体的社区居民参与和协商活动的内容包括：

（1）自2019年3月开始，景泰县黄河石林大景区管委会组织规划设计单位在项目影响区开展实地调查，宣传本项目的基本信息，调查项目实物量影响指标，了解受影响人口的社会经济概况。

（2）2019年3月21日至4月2日，慧谷咨询团队对项目影响区内的中泉镇龙湾村107位征地影响户召开了3场座谈会，并发放了150份调查问卷，其中女性62人，占比41.3%；男性88人，占比58.7%；贫困人口11人，占比7.3%，详细了解其家庭情况和对项目建设的态度与意见。在调查过程中，90%的家庭对景区管委会投资建设景区表示赞成和支持，尤其对于道路工程中滨河道路的建设，龙湾村村民表现出相当高的积极性，希望有关部门能尽早开工建设，以便快速有效地解决游客和村民出行不便的问题。同时，85%家庭觉得本项目的建设能够有效改善景区交通条件，以吸引更多的游客，有利于促进龙湾村经济发展，增加就业机会，提高居民收入和生活水平。

（3）在实物量和社会经济调查的同时，外部评估机构对移民的补偿安置意愿进行了调查，92%的群众相信当地政府会采取合理的补偿方式，并支持本项目的建设，他们表示道路的修建可以有效促进龙湾村经济发展。但也有8%的征地影响户对土地征用后的赔偿及生计发展有所顾虑，要求补偿安置政策公开透明，能够做到公正合理补偿，接受社会各界监督。

（4）在项目准备期间，景区管委会项目管理办公室组织规划设计单位多次访问相关政府职能部门、中泉镇、龙湾村等政府机关，协调解决本项目移民安置咨询中的一些问题的解决方案，并整合各个部门的政策，为本项目移民安置提供多样化的政策保障和措施方案。重点访问的机构包括县发改局、中泉镇政府、县财政局、县自然资源局、县文体广电和旅游局、县农业农村局等相关机构和部门。
    （5）在受影响的龙湾村召开座谈会，参与人员具体包括景区管委会分管领导、村组干部、征地影响户代表。在此过程中，对各村组移民补偿资金的分配方案进行了初步调查了解，对征地后的生产发展措施和收入恢复方案进行了讨论协商，对拆迁安置进行了协商咨询。

[image: image5.jpg]


图10—1  调研团队进行入户访谈

10.2.4 项目实施期的社区居民参与

实施期间，龙湾村举行以下三种类型的征地影响户会议： 

(1)由黄河石林大景区管委会召开村民代表会议。会议主要议题是说明本项目建设意义；征地拆迁范围、地点和时间；与征地拆迁相关的国家、省级法规和政策。会议通常在子项目征地拆迁的协商和谈判时期举行；

(2)中泉镇和龙湾村至少在做出决定前一个月召集全体村民或户主召开全体村民会议。会议议题是解释国家和省有关法规和政策；征地拆迁范围和数量、补偿标准；安置小区建设和移民安置措施；有关恢复计划，收入恢复；集体和受影响户之间补偿分配比例；集体补偿的投资；生活培训需求和计划；听取与会者的意见和建议等。会议通常在实施征地拆迁和签订补偿协议前举行。 

（3）在实施移民安置至少一个月之前，要与受影响人口和相关利益者完成充分的协商。

10.3申诉抱怨机制

移民安置是一项复杂的任务。在实施安置的过程中，受影响的农户不免会出现不满和抱怨的情况。为了保证受影响农户的利益，移民机构将建立一套高透明度的不满和抱怨收集与处理简易程序，以此客观公正地、高效地处理群众的不满与抱怨，确保移民安置的顺利进行。

10.3.1申诉抱怨的方法

本项目征地影响户申诉与抱怨收集方法主要是如下几个： 

（1） 龙湾村村干部收集受影响农户口头申诉表述的不满并将其汇报给所在中泉镇的征地执行机构，从中泉镇征地执行机构处的报告中收集受影响农户的不满，包括受影响户的不满、处理不满的进度、措施以及存在的问题；
    （2）由景泰县项目办、景区管委会项目管理办公室等现场检查发现征地拆迁和移民安置中存在的问题；
    （3）内部和外部征地移民监测的调查和反馈。

表10-1  项目申诉抱怨的联系机构与联系方式

	申诉机构
	职位
	联系人
	联系方式

	黄河石林大景区管委会
	党委委员
	张正祥
	13830062545

	中泉镇
	副镇长
	王元成
	18893002688

	龙湾村
	监委会主任
	罗维杰
	15193002268

	
	村书记
	罗崇甲
	13909432415

	外部监测机构
	高雪莲
	18054186189

	
	杨小爱
	18393288609


10.3.2申诉抱怨的程序

通过与征地影响户协商沟通，依据国家、甘肃省、白银市、景泰县相关法律法规规定，景区管委会项目管理办公室办配合本项目区征地工作，制定了征地申诉机制：
第1步（最多2周）：申诉提交给村委会或乡镇移民机构。如果征地影响户对移民安置计划感到不满，可以向村委会或乡镇移民机构提出口头或书面申诉；如果是口头申诉，则要由村委会或乡镇移民机构作出处理并书面记录。村委会或乡镇移民机构应在2周之内做出决定并处理好问题。
第2步（最多2周）：如果受影响的人对第1步的处理结果不满意，他们可向白银市景泰县征地移民机构或景区管委会项目管理办公室提出诉求。白银市景泰县征地移民机构或景区管委会项目管理办公室要在2周内做出决定并解决该诉求。
第3步（最多2-5周）：如果受影响的人对第2步的处理结果不满意，他们可向甘肃省项目办提出诉求，后者需要在2-5周内做出决定并解决该诉求。
第4步（没有时限）：如果受影响的人对第3步的处理结果不满意，他们可上诉至农村土地纠纷仲裁庭，或者向当地法院起诉。

10.3.3申诉抱怨的原则

（1）各级移民机构必须就社区居民不满进行调查和研究，在充分考虑社区居民意见并耐心商讨后，按国家法律法规和移民安置行动计划的原则和标准提供结果和公正的解决方案。其处理能力之外的申诉必须上交更高一级的移民机构，且应协助调查。

（2）在决策机构未在指定日期内答复的情况下，上诉案件者有权进一步上诉。

（3）在移民安置过程中，妇女可能有一些特殊的不满和抱怨，因此市县级主管部门应在每个移民安置机构安排至少一个女性工作人员负责处理妇女的抱怨。非政府组织（如妇女联合会）也可监督移民安置活动，并在行动计划中保障妇女的权利。

10.3.4答复内容和方式

10.3.4.1答复内容

  申诉答复内容如表10-2所示，主要包括如下几方面： 

（1）申诉内容的简介；

（2）要求解决方式；

（3）事实调查的结果；

（4）相关国家规定和移民安置行动计划的原则和标准；

（5）解决方案和参考标准；

表10-2  申诉登记表

	申诉人姓名
	
	受理时间：
	

	接受单位：
	
	受理地点：
	

	申诉内容简介
	

	要求解决方式
	

	事情调查结果
	

	国家规定和移民安置原则
	

	解决方案和参考标准
	

	受理人（签名）
	
	记录人（签名）
	

	注：1、记录人应如实记录申诉人的申诉内容和要求。2、申诉过程不应受到任何干扰和障碍。3、解决方案应在规定时间内答复申诉人。


10.3.4.2 答复方式

答复方式主要如下： 

（1）对于例外申诉案件的答复应以书面形式交付给申诉人；

（2）对于经常发生的申诉案件的答复应通过召开村民会议或发行文件向申诉所属村或组公示；

（3）任何形式的答复都应交付申诉人所属的移民机构。

10.3.5 申诉的备案和最终反馈

在移民安置实施过程中，中泉镇征地移民机构应记录申诉及其解决方案，并每月以书面形式向黄河石林大景区管委会和景泰县征地移民机构汇报，景泰县征地移民机构将其汇总后向甘肃省世行项目办报告。省项目办应定期查看申诉解决方案记录和情况。

11 监测和评估

11.1内部监测

11.1.1目的与任务

内部监测的目的是保证各级移民安置机构在本项目《移民安置计划》实施过程中能保持良好的职能，确保受项目影响人员的合法利益不受侵害及景区建设的顺利进行，各级审计机关将对辖区内有关单位依照法律规定独立行使审计监督权，同时为确保所有安置机构遵守《移民安置计划》的原则及时间表来实施移民安置，各负责单位都要对下属机构的工作进行监测。 

11.1.2 机构及人员

项目征地拆迁移民安置工作的内部监测由世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目景泰黄河石林子项目领导小组办公室主持，并与景区管委会征地小组、中泉镇、龙湾村各部门一起执行。为有效地行使内部监测职能，各级移民安置机构均配备了专门人员从事此项工作，参与移民安置的人员共13人，包括中泉镇党委书记、中泉镇副镇长、大景区国土所所长、综合执法局副局长、龙湾村书记和主任等，他们均已参与《移民安置计划》的编制与实施，并将对《移民安置计划》的执行和落实过程进行内部监测控制。 

11.1.3 内部监测内容

内部监测的主要内容包括：
（1） 移民补偿金的拨付及使用；

（2） 对弱势群体的支持；

（3） 征地补偿费的发放；
（4） 移民安置计划的政策规定执行情况；
（5） 移民在实施期间的参与和协商；生计恢复、申诉抱怨的处理等情况
（6） 人员配备、培训、工作时间表和各级移民机构操作运行情况。
11.1.4 内部监测报告

每半年由项目实施机构进行一次内部监测，汇报给县项目办。县项目办每年向省项目办及世行办在项目进展报告中总结监测评估结果。

11.2 外部监测

11.2.1 目的与任务

外部监测评估主要是从移民安置机构外部对征地拆迁与移民安置活动进行定期的监测与评估，以评价移民安置的目标是否达到。通过外部监测评估工作，对移民安置的全过程及移民生产生活水平恢复状况提出评估意见及建议，为项目管理部门提供相关预警系统信息，为移民意见提供反映渠道。 

外部监测机构将承担本项目管理机构和项目实施机构的顾问，对移民安置计划的实施活动进行跟踪监测、评价，并提出决策咨询意见。 

11.2.2 机构及人员

本项目将按照世行的要求，通过招标方式委托有资质的机构担任独立的外部监测评估机构。外部独立监测机构将通过向各级项目单位提供技术帮助，以及按规定通过移民调查和受影响人的生活水平的调查，实施所有的基本监测工作。

11.2.3 外部监测的主要指标

（1）外部监测的主要指标包括：

①进度：包括土地征收、住房拆迁和移民安置的准备和实施。
②质量：包括安置措施的实施效果和移民安置对象的满意程度。
③生计恢复和补偿：包括征地拆迁补偿和生计恢复费用和措施。

外部监测的主要内容包括：

1）移民的基底调查；
2）征地与移民安置进度；
3）生产安置与恢复；
4）移民生活水平；
5）移民资金落实与运用；
6）移民搬迁安置实施机构的对本项目的执行能力与效果进行评价；
7）移民安置的满意度；
8）移民安置的申诉、抱怨及处理；
9）存在的问题及建议。

主要评价指标包括以下几个方面：

①受影响的人：

A. 经济状况：安置前后的家庭经济状况，包括家庭生产资料，生计方式，资产，收入；

B. 生活条件：受影响人群移民前后的生活环境，包括交通，文化，教育，卫生和商业服务等公共设施的建设；

C. 就业情况：安置前后人们的职业变化，劳动力就业率，为不同人群特别是弱势群体提供帮助；

D. 受影响的/社区的发展：安置后当地村庄的经济状况，环境发展，人际关系和舆论。

②基础设施：项目受影响地区实施基础设施前后的变化；

③企事业单位：移民安置前后企事业单位的经营环境和经营状况的变化。

11.2.4 外部监测的方式

（1）进行社区居民咨询

独立监测机构将会参与龙湾村和中泉镇举行的社区居民协商会议。通过协商会议的方法，监测机构可以评估社区居民参与的有效性及移民者对移民安置计划落实的合作态度，这些活动将在移民安置落实期间和之后进行。

（2）收集龙湾村村民的意见

独立监测机构将不定期与大景区管委会、中泉镇及龙湾村移民安置办公室的相关人员和村民了解情况，来收集村民的意见。外部监测机构将向项目领导办公室报告来自受影响个体和集体的意见和提议并提供改善意见，以便移民安置落实工作能够更顺畅有效。

（3）其它职责

独立监测机构向项目领导办公室就移民安置计划的制定提供建议并将监测各项移民实施活动的落实。

11.2.5 外部监测报告

监测评估从2020年6月开始，至移民安置活动完成且移民生产生活得以恢复后半年结束。按世界银行要求，通过招标聘请有资质的机构进行独立外部监测评估，每半年提交一次监测报告（即应将半年度的监测报告提交世界银行和项目管理办公室，以进行移民安置工作。

12 移民权利表

按照本项目移民安置计划所确定的受影响人口或组织的权利矩阵如表12-1所示。

表 12-1 移民权利表

	影响类别
	影响范围
	受影响人
	补偿或重新安置措施
	补偿权利
	补偿标准

	永久征地

	本项目的共涉及永久征地64亩，
青苗18.61亩。 


	永久征地共影响景泰县龙湾村45户186人。

	货币补偿及分配
	1) 征地补偿费按甘政发〔2017〕17号文件甘肃省征地补偿统一年产值的标准；

2）土地补偿款的分配方案是由村民大会在充分讨论协商的基础上确定，报乡镇政府批准后经公示予以实施。
	水浇地补偿标准为37158元/亩，旱地补偿标准为29323元/亩。

	
	
	
	职业技能培训


	1）中泉镇劳动保障事务所承担农民职业技能培训工作，制定培训方案；

2）受征地影响人口均可以免费参加职业技能培训。
	

	
	
	
	替代性生计（就业帮扶）
	1）景泰县移民安置部门免费为征地农民提供就业指导、政策咨询等服务；

2）受征地影响人优先获得的非熟练工用工的机会。
	

	
	
	
	政策优惠
	对有意愿的征地影响户可适当制定优惠政策，同等条件下优先考虑受影响户。
	

	
	
	
	青苗补偿费
	1）依照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件附件标准执行。
	被征收耕地上的青苗，按当茬农作物产值补偿1800元/亩，无青苗的，按当季实际投入补偿。

	
	
	
	基础设施搬迁修复补偿费
	按照景泰相关附属物补偿标准获得基础设施搬迁修复补偿费用，由施工单位拆除后可自行异地重建。
	依照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件执行。

	房屋拆迁
	本项目所需拆迁房屋面积共计117 m2。其中拟拆迁砖混房屋结构35m2，土木房屋结构32m2，简易房屋（彩钢房）50m2。
	本项目房屋拆迁共影响龙湾村居民4户11人。
	货币补偿
	1）本项目征地范围内被拆迁房屋的土地使用性质和建筑面积以土地使用证和房屋所有权证登记面积或审批面积为准，房屋按结构特征进行划分并实施相应补偿。

2）本项目涉及的房屋拆迁补偿标准参照《白银市征收集体土地补偿补助办法》市政办发〔2018〕16号文件执行。
	拆迁砖混房屋结构按照1500元/m2的标准；土木房屋结构按照800元/m2的标准；简易房屋按照360元/m2的标准。

	地面附着物
	本项目影响的地上附着物包括驴圈50㎡，鱼池12.2亩。经济类树木和用材类树木共3540株。
	权属人
	地面附着物补偿费
	1）被征收土地上的建（构）筑物补偿按建筑重置成本原则补偿。

2）拟征收土地上零星的各类经济类树木和用材类树木的补偿标准按景泰县中泉镇龙湾村树木补偿标准补偿。
	被征收土地上的建（构）筑物补偿按建筑重置成本补偿。拟征收土地上零星的各类经济类树木和用材类树木的补偿标准按景泰县中泉镇龙湾村树木补偿标准补偿。

	弱势群体
	项目直接受影响的弱势群体
	女户主家庭、低保户、残疾户、五保户、留守老人、留守儿童共8户30人。
	优先参与培训及就业岗位选择
	1）提供村内清洁员、秸秆回收员、餐饮垃圾回收等就业岗位；

2）优先参加农业及非农培训；

3）优先获悉就业信息及岗位选择的权利；

4）符合当地低保条件可被纳入当地低保体系，享受每月最低生活保障。
	按照征地补偿总费用的1%的资金为弱势群体提供额外补助。

	妇女
	项目直接受影响的妇女
	受影响妇女85人。
	公众参与及就业选择
	1）在各个村民委员会成员中，均有妇女成员，在召开的村民大会和村民代表会中妇女和男性享有同等的参与权；且妇女和男性一样，有权利在征地补偿协议及领款凭证上签字；

2）在征地拆迁的相关民意调查中，妇女的意见均得到了了解和考虑；

3）在未来的征地拆迁补偿中，妇女享有同等的分享和分配权利；

4）在项目建设过程中和建成后所提供的就业机会中优先考虑有就业意愿的妇女，妇女同时享有当地就业培训和就业推荐的权利。
	

	抱怨及申诉
	项目用地范围内
	所有受影响人/单位
	免交申诉所涉及的各种费用及管理费。
	受影响者提出拆迁安置问题的申诉所涉及到的各种费用及管理费应予以免交。
	


附件一：滨河道路及附属工程建设子项目移民补偿安置概算
	序号
	费用类别
	总  计

	
	
	实物量
	补偿标准
	费用概算(万元)

	1
	移民基本费用
	\
	\
	569.36

	1.1
	永久征地补偿费
	\
	\
	233.73

	1.1.1
	水田(亩）
	62
	37158元/亩
	230.38

	1.1.2
	荒地（亩）
	0
	0
	0

	1.1.3
	青苗补偿费(亩)
	18.61
	1800元/亩
	3.35

	1.2
	房屋拆迁补偿
	\
	\
	9.61

	1.2.1
	砖混结构（㎡）
	35
	1500元/㎡
	5.25

	1.2.2
	土木结构（㎡）
	32
	800元/㎡
	2.56

	1.2.3
	简易房（㎡）
	50
	360元/㎡
	1.8

	1.3
	地面附着物补偿费
	\
	\
	326.02

	1.3.1
	经济树木
	胸径2-9.9cm
	200
	200元/株
	4

	
	
	胸径10-19.9cm
	300
	700元/株
	21

	
	
	胸径20cm以上
	2800
	1050元/株
	294

	1.3.2
	用材树木
	胸径25cm以上
	120
	440元/株
	5.28

	1.3.3
	其他地上附着物
	鱼池（亩）
	12.2
	200元/亩
	0.24

	
	
	驴圈（㎡）
	50
	300元/㎡
	1.5

	2
	移民监测费用（基本费用的1.5%）
	\
	\
	8.5

	3
	征地有关税费
	\
	\
	0

	3.1
	耕地占用税
	\
	\
	0

	3.2
	耕地开垦费
	\　
	\　
	0

	4
	弱势群体扶助金（征地费用的1%）
	\
	\
	2.3

	5
	培训费用(基本费用的1%)
	\
	\
	5.7

	6
	不可预见费（基本费用的10%）
	\
	\
	57

	合  计
	  \
	642.86


附件二：羊皮筏子非物质文化遗产保护与展示区建设子项目移民补偿安置概算

	序号
	费用类别
	总  计

	
	
	实物量
	补偿标准
	费用概算(万元)

	1
	移民基本费用
	\
	\
	17.63

	1.1
	永久征地补偿费
	\
	\
	7.43

	1.1.1
	水田(亩）
	2
	37158元/亩
	7.43

	1.1.2
	荒地（亩）
	0
	0
	0

	1.1.3
	青苗补偿费(亩)
	0
	0
	0                                                                                                                                                                                                                                       

	1.2
	房屋拆迁补偿
	\
	\
	\

	1.2.1
	砖混结构（㎡）
	0
	0
	0

	1.2.2
	土木结构（㎡）
	0
	0
	0

	1.2.3
	简易房（㎡）
	0
	0
	0

	1.3
	地面附着物补偿费
	\
	\
	10.2

	1.3.1
	经济树木
	胸径2-9.9cm
	20
	200元/株
	0.4

	
	
	胸径10-19.9cm
	20
	700元/株
	1.4

	
	
	胸径20cm以上
	80
	1050元/株
	8.4

	1.3.2
	用材树木
	胸径25cm以上
	0
	0
	0

	1.3.3
	其他地上附着物
	鱼池（亩）
	0
	0
	0

	
	
	驴圈（㎡）
	0
	0
	0

	2
	移民监测费用（基本费用的1.5%）
	\
	\
	0.26

	3
	征地有关税费
	\
	\
	0

	3.1
	耕地占用税
	\
	\
	0

	3.2
	耕地开垦费
	\　
	\　
	0

	4
	弱势群体扶助金（征地费用的1%）
	\
	\
	0.07

	5
	培训费用(基本费用的1%)
	\
	0.18

	6
	不可预见费（基本费用的10%）
	\
	1.8

	合  计
	  \
	19.94


附件三：黄河石林大景区管理委员会承诺函

[image: image2.jpg]RARKARKEAR

FARMEF (2019) 20 5

W AR KR XERERS
RFRERIE (REFWAKTHHBRE
BRI W2 AT A B A
TR ENR

HRE TR REEE P LE:

HARAX U EREFRP EF L -NTE R HRHEF
THRTFRESRAERFEEHREE. Bk, A TRIBMEH
PP P AR, ARSI P I E W & 77 A AT AR
DA B S A AR, ARGE B FARAT IR R RBOR (0P4.12)
MERGHF AR FEEANER, EAERARREEE
RAZHHAEARREEARAAEH TATE S (BR
FEIRD, HHZF ARG TG REETANKE.

EFEARARREEE R LR RERITRD
BATTHH, FEEESRE B AR ERARLMS,
HRGREEHARFRAEL, T YHART SR
X ERE.





世界银行贷款项目









